 OBRAZAC 1  

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Broj:04-3372/3
Mjesto i datum: Podgorica, 20.12. 2023.godine
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 66248
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 28



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge održavanja sistema


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 



















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama




	r.b.
	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...
	Jedinica
mjere
	Količina

	      1
	Usluge održavanja sistema
	
Detaljan opis dat ispod tabele
	       komplet
	      1





TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE



USLUGE ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SSISTEMA FONDA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA


1. Opis predmeta javne nabavke


Predmet javne nabavke je održavanje informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za period od 12 mjeseci, prema specifikacijama datim u tenderskoj dokumentaciji.

Postojeći informacioni sistem Fonda PIO izgrađen je na ORACLE platformi korišćenjem Oracle Developer Suite razvojnih alata. Projekat je uveden u produkcionu upotrebu tokom 2009 godine. Glavni moduli koji čine projekat su sljedeći:

1.	CORE aplikacije
•	Aktivni osiguranici i obveznici uplata doprinosa
•	Kancelarijsko poslovanje i ostvarivanje prava
•	Izračun visine prava:
i.	po novom zakonu o PIO (od 2004. godine)
ii.	po starom zakonu o PIO (do 2004. godine)
•	Isplata prava
•	Praćenje i analiza uplata za doprinose

2.	Poslovni aplikativni softver
•	Finansijsko poslovanje
•	Obračun zarada
•	Kadrovska služba
•	Osnovna sredstva 
•	Ugovori o djelu

Sav izvorni kod aplikacija je vlasništvo Fonda.


Predmet nabavke su sljedeće usluge: 
1.	Održavanje postojećeg softvera u ispravnom stanju. Otklanjanje grešaka i bagova u aplikacijama
2.	Dorada softvera usljed promjena odgovarajuće zakonske regulative
3.	Pružanje podrške korisnicima sistema, on-site na licu mjesta, i to posebno u periodu neposredno prije, tokom i nakon puštanja obračuna penzija i ostalih naknada iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja
4.	Održavanje ORACLE sistema:
a.	Baze podataka
b.	Aplikativnih servera
5.	Intervencije na bazi podataka i procedurama izračuna penzije, nakon izvršenih analiza izračuna i migracije sa starog sistema od strane IT centra Fonda PIO.
6.	Intervencije na bazi u slučajevima greške prilikom automatskih importa podataka za isplatu (obustave, krediti, računi u bankama i sl)
7.	Izrada procedura za import podataka u slučaju pojave novih tipova fajlova za obustave ili tekuće račune u isplati
8.	Reinstalaciju servera baze podataka i aplikativnih servera u slučaju potrebe (greške na hardveru, havarija, drastičan pad performansi i sl.) 
9.	Održavanje interfejsa sa Poreskom upravom,(projekat UCG) 
10.	Izrada novih izvještaja, prema zahtjevima korisnika po jasno definisanoj specifikaciji.
11.	Podrška za povezivanje CORE aplikacija web servisima sa drugim državnim organima (DMS, Centralni registar stanovništva, Socijalni karton, Uprava prihoda i carina) 
12.	Nadogradnja sistema Fonda PIO, u dijelu isplate, a u cilju automatizacije procesa obračuna i isplate prava za vanredne obračune.

Vrijeme odziva na licu mjesta 30 minuta od momenta prijavljivanja problema.
Ponuđač mora da je osposobljen da razvija, implementira i održava softvet koji je predmet nabavke



Tehnički dio ponude mora da sadrži:
1.	Detaljan opis aktivnosti koje ponuđač planira da vrši u cilju realizacije navedenih usluga održavanja aplikativnog softvera i ORACLE sistema.
2.	Detaljan opis aktivnosti koje ponuđač planira da vrši u cilju realizacije nadogradnje sistema, a u cilju automatizacije procesa obračuna i isplate za vanredne obračune.
3.	Broj, strukturu i biografije tehničkog osoblja koji će biti angažovani na realizaciji ugovora




2.	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

2.1	 Opis sistema i specifikacija usluga

Postojeći aplikativni softver je izgrađen korišćenjem razvojnih alata:
1.	ORACLE Developer Suite 10g – Forms & Reports builder
2.	ORACLE Database 11g

Sav izvorni kod aplikacija je vlasništvo Fonda.

Detaljna projektna dokumentacija se sastoji od sljedećih segmenata:

1.	Projektno rješenje CORE aplikacija
2.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Isplata
3.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Prava (Kancelarijsko poslovanje, izračun visine prava po starom i novom zakonu)
4.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Osiguranici
5.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Fonda (podaci sa starog sistema, prije 2009 godine, u izvornom obliku)
6.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Arhiva isplata (arhiva isplatnih podataka od 1991 do 2009 godine)
7.	Specifikacija baze i izvorni kod za modul Dop (Evidencija uplata za doprinose preko ZOP-a i Uprave prihoda)
8.	Projekat izvedenog stanja sistemskog dijela

2.2  Ponuđač je dužan u ponudu uključiti sljedeće usluge:

1.	Održavanje postojećeg softvera u ispravnom stanju. Otklanjanje grešaka i bagova u aplikacijama  i optimizacija kritičnih procesa                                                                                                 

U ponudi je potrebno navesti:                                                                                                                                                                                             
•	Detaljan opis aktivnosti na održavanju softvera u ispravnom stanju
•	Način i redosled vršenja ispravki
•	Osiguranje kvaliteta softvera nakon izvršenih ispravki
•	Identifikacija kritičnih procesa i njihova optimizacija


2.	Dorada softvera usljed promjena odgovarajuće zakonske regulative

U ponudi je potrebno navesti:
•	Detaljan opis aktivnosti na izmjenama softvera uzrokovanog promjenom zakonske regulative
•	Način vršenja ispravki
•	Osiguranje kvaliteta softvera nakon izvršenih ispravki

3.	Pružanje podrške korisnicima sistema, on-site na licu mjesta, i to posebno u periodu neposredno prije, tokom i nakon puštanja obračuna penzija i ostalih naknada iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja

Potrebno je detaljno navesti i opisati:
•	Način pružanja podrške korisnicima, 
•	Aktivnosti koje se vrše prilikom puštanja obračuna penzija i ostalih naknada i obustava  iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja
•	Aktivnosti koje se vrše nakon puštanja obračuna penzija i ostalih naknada i obustava  iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja
•	Aktivnosti koje se vrše prilikom usklađivanja penzija i ostalih naknada  iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja

4.	Održavanje ORACLE sistema:

a.	Baze podataka
b.	Aplikativnih servera

U ponudi je potrebno detaljno opisati način održavanja ORACLE sistema:
•	Aktivnosti na održavanju baze podataka. Održavanje baze podataka podrazumjeva aktivnosti koje ponuđač vrši vezano za poslove administracije, optimizacije i pravljenja rezervnih kopija ORACLE baze podataka. U okviru održavanja baze podataka potrebno je vršiti slijedeće aktivnosti:
	Pravljenje procedura i pravila za generisanje rezervne kopije podataka (backup) i oporavka podataka.
	Administracija baze u smislu:
•	kontrole zauzetosti i stepena fragmentacije tablespace-ova       
•	kontrole i administriranja korisnika na bazi korisničkih rola
•	praćenje promjena (auditing - a) na instanci baze podataka
•	kontrola performansi i povremeni tjuning memorijskih i drugih parametara baze podataka
•	instalacije patch-eva (ispravki) baze podataka
•	instalacija i upgrade servera baze podataka u slučaju potrebe. U slučaju prelaska na noviju verziju baze podataka izvršilac je dužan da bez naknade, kao dio održavanja, instalira novu verziju baze podataka i migrira podatke.
Održavanje baze se vrši u vremenski definisanim intervalima u toku mjeseca, i po potrebi, u slučajevima pada performansi ili kvara sistema.
•	Redovne aktivnosti na održavanju aplikativnih servera:
o	Administraciju i tjuniranje aplikativnih servera
	Forms Services
	Reports Services
o	Reinstalaciju aplikativnih servera i same aplikacije u slučaju kvara
o	Održavanje mrežnih parametara i komunikacije sa serverom baze

Opis trenutne serverske postavke je dat pod tačkom 8. ove specifikacije.

5.	Intervencije na bazi podataka i procedurama izračuna penzije, nakon izvršenih analiza izračuna i migracije sa starog sistema od strane IT centra Fonda PIO.

Potrebno je detaljno opisati način vršenja intervencija na sistemu u slučajevima kada se izračunati obim visine prava u potpunosti ne poklapa sa izračunom vršenim na starom sistemu.
                                                                                                                         
6.	Intervencije na bazi u slučajevima greške prilikom automatskih importa podataka za isplatu (obustave, krediti, računi u bankama i sl)

Potrebno je  detaljno opisati način vršenja intervencija na sistemu u slučajevima grešaka prilikom automatskih importa podataka za isplatu, koji se dobijaju od komitenata. Fond PIO prilikom svakog obračuna dobija 30 vrsta fajlova koji su podjeljeni u grupe:
-	Novootvoreni tekući računi
-	Ugašeni računi
-	Krediti od banaka
-	Nove obustave od komitenata
-	Jage
-	Stopirane obustave
-	Import poštarina
-	Promjena kreditora
-	Krediti osiguranja

7.	Izrada procedura za import podataka u slučaju pojave novih tipova fajlova za obustave ili tekuće račune u isplati

U slučaju pojave novih vrsta fajlova (otvaranja novih banaka, potpisivanje ugovora između Fonda PIO i novih komitenata za kreditiranje korisnika penzijsko invalidskog osiguranja) potrebno je izraditi nove procedure za razmjenu podataka. U ponudi je potrebno detaljno opisati kompletan postupak način izrade procedura za nove tipove fajlova

8.	Reinstalacija servera baze podataka i aplikativnih servera u slučaju potrebe (greške na hardveru, havarija, drastičan pad performansi i sl.) 

Ponuda mora uključiti obavezu izvođača da reinstalira serversku infrastrukturu u slučajevima:
•	grešaka na hardveru 
•	drastičnog pada performansi

Za aplikativnu komponentu iskorišćen je Oracle Application Server 10g R2 Forms&Reports services. Za baznu komponentu je iskorišćena Oracle 11g R2 baza podataka koja je instalirana kao RAC (Real Application Cluster) baza.
Operativni sistem na aplikativim serverima je: RedHat  Enterprise Linux 5.3 x64.
Operativni sistem na baznim serverima je: RedHat  Enterprise Linux 5.5 x64.

Aplikativni Serveri

Postavka aplikativnih servera je izabrana u skladu sa dva osnovna zahtjeva koje aplikativni softver treba da ispuni:
•	Pouzdanost
•	Dobre performance
Za ispunjenje navedenih uslova iskorišćena su tri servera sa sledećim karakteristikama:

Server	Br. Procesora	RAM Memorija
APP1	2	6GB
APP2	2	6GB
APP3	2	6GB
REP1	1	2GB

Na serverima APP1 i APP2 je aktivna Forms instanca Oracle Application Server-a 10g R2 (10.2.2.0) i to su Aplikativni serveri u sistemu. Korisnici na sistemu koriste Aplikativne servere za rad sa aplikacijom. Na serveru REP1 je aktivna Reports instance Oracle Application Server-a 10g R2 (10.2.2.0) i to je Report server u sistemu. Korisnici Report server koriste za izradu izvještaja iz aplikacije.

Bazni Serveri
Da bi se postigao jedan od bitnijih uslova za High Availability baznog sloja, tj. da bi se dobilo na pouzdanosti, dostupnosti, raspoloživosti baznog sloja, sistema uopšte, na Baznim serverima je instaliran Oracle Database 11gR2 RAC software sa PatchSet-om 3 (10.2.0.4), tj. na lokalnim diskovima su instalirani Oracle Clusterware i RAC database software, dok su shared storage diskovi sa Storage-a iskorišćeni za instalaciju Clusterware repozitorijuma i Oracle Database fajlova, redolog, control fajlova, kao i fajlova za backup i restore. RAC se sastoji iz dva nodea DB1 i DB2.
Na shared diskovima za Clusterware je podignut OCFS2 fajl sistem, dok su diskovi za bazne fajlove kreirani pomoću ASMLIB (Automatic Storage Management) paketa.
Hardverske karakteristike baznih servera su:
Server	Br. Procesora	RAM Memorija
DB1	4	16GB
DB2	4	16GB

User, koji je vlasnik Oracle softvera, je ‘oracle’. Dok su korisničke grupe: ‘oinstall’ i ‘dba’.
Izvršena je određena konfiguracija kernel-a za potrebe optimalnog funkcionisanja Oracle servisa.                                                                                                                    
Na oba servera podignute su ASM instance, ASM1, tj ASM2.
Baza, čiji je SID=PIO, je kreirana I instance podignute na oba servera (PIO1,PIO2). Lokacija za bazne fajlove je +DATA, diskgrupa kreirana pomoću pomenutih ASMLIB paketa, na Storage-u, na fizičkoj lokaciji /dev/mapper/data*.
Baza je kreirana u ARCHIVELOG modu, s toga, lokacija za backup i restore fajlove je diskgrupa +FRA na Storage-u, /dev/ mapper/fra*.

Logička šema baznih servera je prikazana na slici: 

                                                 
 


Arhitektura baze sa RAC i ASM opcijom je, takođe, prikazana na slici:

 [image: ]

Šematski prikaz cjelokupnog produkcionog sistema je dat na slici:

[image: ]




Testni server                                                                                                         
Pored produkcionog postoji i testni sistem koji služi za testiranje novih modula u aplikaciji, prije njihove primjene na produkcioni sistem. Testni sistem se sastoji od jednog servera na kojem je instalirana Oracle 11g R2 baza podataka i Oracle 11g R2 Application Server Forms&Reports Service.

Šematski prikaz testnog sistema je dat na sledećoj slici:

[image: ]
 

Sinhronizacija testnog sistema sa produkcionim sistemom se obavlja minimum jednom mjesečno. Sinhronizuju se podaci u bazama i aplikacija (objekti, forme i izvještaji).
U Fondu PIO postoji i rezervni oprema, koji može poslužiti kao backup sistem u slučaju pada i nedostupnosti produkcionog sistema. Obaveza ponuđača je i održavanje i unaprijeđivanje sistema sinhronizacije podataka između produkcionog i backup sistema.


9.	Održavanje interfejsa sa Poreskom upravom (projekat UCG) – preuzimanje evidencije o uplatama doprinosa i dorada XML interfejsa

U okviru projekta održavanja interfejsa sa Poreskom upravom podržan je novi projekat poreske uprave – Objedinjena naplata poreza i doprinosa (UCG). Izvršeno je povezivanje Fonda sa Poreskom upravom u dijelu razmjene podataka o registraciji osiguranika i obveznika uplata doprinosa. U ponudi je potrebno opisati izmjene koje je potrebno izvršiti u softveru u slučaju preuzimanja podataka uplaćenih doprinosa kroz UCG projekat iz Poreske uprave.

10.	Izrada novih izvještaja, prema zahtjevima korisnika. 

Podrazumijeva se izrada novih izvještaja po zahtijevu korisnika, pri čemu korisnik daje specifikacije budućih izvještaja . Vrijeme generisanja novog izvještaja ne može biti duže od 15 radnih dana.

11.	Podrška za povezivanje CORE aplikacija web servisima sa drugim državnim organima (DMS, Centralni registar stanovništva, Socijalni karton, Poreska uprava, itd.)

Fond PIO je u ovom trenutku povezan putem web servisa sa Poreskom upravom (razmjena registracionih podataka) i CRS. Kako Fond PIO predstavlja dio državne uprave i svom posjedu ima podatke koji su neophodni nekim drugim državnim organima to je očekivano da se, u zavisnosti od razvoja IT sistema ovih državnih organa, vrši razmjena podataka elektronski putem web servisa.

12.	Nadogradnja sistema Fonda PIO, u dijelu isplate a u cilju automatizacije procesa obračuna i isplate prava za vanredne obračune.

Potrebno je dati detaljan opis aktivnosti koje ponuđač planira da vrši u cilju realizacije nadogradnje  sistema, a u cilju automatizacije procesa obračuna i isplate za vanredne obračune.


2.3. Specifikacija zahtjeva – tabela 

U projektnom rješenju ponuđač je dužan dati detaljan opis na koji način misli odgovoriti na postavljene zahtjeve za održavanje sistema. 
2.3.1. Specifikacija u odnosu na ponuđeni model održavanja sistema
	Rbr
	Funkcionalnost - karakteristika
	Saglasnost
	Broj strane

	1
	Održavanje softvera u ispravnom stanju
	
	

	2
	Dorada softvera  usljed promjene zakonske regulative
	
	

	3
	Pružanje podrške korisnicima sistema
	
	

	4
	Održavanje ORACLE sistema
	
	

	5
	Intervencije na bazi podataka i procedurama za izračun penzije nakon izvršenih analiza izračuna i migracije sa starog sistema na novi
	
	

	6
	Intervencije na bazi u slučajevima greške prilikom automatskih importa podataka za isplatu
	
	

	7
	Izrada procedura za import podataka u slučaju pojave novih tipova fajlova za obustave ili tekuće račune u isplati
	
	

	8
	Reinstalacija servera baze podataka i aplikativnih servera u slučaju greške na hardveru ili pada performansi
	
	

	9
	Povezivanje sa poreskom upravom – preuzimanje evidencije o uplatama doprinosa (projekat UCG)
	
	

	10
	Izrada novih izvještaja, prema zahtjevima korisnika
	
	

	11
	Podrška za povezivanje CORE aplikacija web servisima sa drugim drugim državnim organima (DMS, Centralni registar stanovništva, Socijalni karton, Uprava prihoda )
	
	

	12
	Nadogradnja sistema Fonda PIO, u dijelu isplate a u cilju automatizacije procesa obračuna i isplate prava za vanredne obračune.
	
	



Specifikacija relevantne zakonske ragulative koja je bitna za projekat:


­	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 81/04 i 47/07); 
­	Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list RCG”, br. 60/03);
­	Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list RCG”, br  56/14, 20/15, 40/16, 37/17);
­	Statut Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 48/04);
­	Uredba o načinu obračuna i utvrđivanju visine sredstava koja se iz Budžeta Republike obezbjeđuju Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 22/05);
­	Pravilnik o obrazovanju i načinu rada Prvostepene invalidske komisije (“Službeni list RCG”, br. 47/04);
­	Pravilnik o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 5/04);
­	Pravilnik o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 5/04);
­	Pravilnik o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 5/04);
­	Pravilnik o utvrđivanju osnovica za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica zaposlena u inostranstvu (“Službeni list RCG”, br. 34/04);
­	Pravilnik o utvrđivanju osnovica za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i vjerske službenike (“Službeni list RCG”, br. 34/04);
­	Pravilnik o utvrđivanju osnovica za penzijsko i invalidsko osiguranje na koje se osiguranici poljoprivrednici mogu osigurati po sopstvenom izboru (“Službeni list RCG”, br. 34/04);
­	Pravilnik o obimu i sadržini medicinske dokumentacije potrebne u postupku za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Službeni list RCG”, br. 60/04); 
­	Pravilnik o utvrđivanju tjelesnih oštećenja (“Službeni list RCG”, br. 45/04);
­	Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti (“Službeni list RCG”, br. 66/04);
­	Pravilnik o obrazovanju i načinu rada Drugostepene invalidske komisije (“Službeni list RCG”, br. 35/07);
­	Pravilnik o načinu i postupku povraćaja više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službeni list RCG”, br. 24/05);
­	Pravilnik o obavljanju poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja (“Službeni list RCG”, br. 25/04);
­	Odluka o usklađivanju osnovica, rokovima i načinu plaćanja doprinosa za produženo osiguranje (“Službeni list RCG”, br. 31/04).
­	Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa («Sl. list RCG», br. 29/05)
­	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ( "Službeni list Crne Gore", br.  79/08 , 14/10 , 78/10, 34/11 , 66/12 , 38/13 , 61/13 , 6/14 ,  60/14 , 10/15 , 44/15 , 42/16 , 55/16 , 80/20,45/21, 145/21 i86/22 )




Stari propisi
­	Zakon o penzijskom osiguranju (“Sl. list FNRJ”, br. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 i 53/62);                                                                 
­	Zakon o invalidskom osiguranju (“Sl. list FNRJ”, br. 49/58, 27/59, 53/62 i 5/65);
­	Osnovni zakon o penzijskom osiguranju (“Sl. list SFRJ”, br. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 13/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 i 60/71);
­	Osnovni zakon o invalidskom osiguranju (“Sl. list SFRJ”, br. 10/65, 14/66, 15/66, 1/67, 23/67 i 59/67);
­	Zakon o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. list SFRJ”, br. 17/68, 20/69 i 29/71);
­	Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. list SFRJ”, br. 35/72, 18/76, 58/76, 22/78 i 74/80);
­	Zakon o osnovnim pravima nosilaca “Partizanske spomenice 1941” (“Sl. list SFRJ”, br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90);
­	Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. list SFRJ”, br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 i 54/90 i “Sl. list SRJ”, br. 41/94); 
­	Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. list SRJ”, br. 30/96);
­	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. list SRCG”, br. 28/72, 16/78, 7/81 i 8/82);
­	Zakon  o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. list SRCG”, br. 14/83, 12/85, 14/89 i 28/91 i “Sl. list RCG”, br. 18/92 i 20/93);
­	Zakonom  o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. list SRCG”, br. 14/83, 12/85, 14/89 i 28/91 i “Sl. list RCG”, br. 18/92 i 20/93);
­	Statut Samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja radnika Crne Gore (“Sl. list SRCG”, br. 3/73, 5/75, 7/76, 24/78, 9/80, 14/82 i 15/83);
­	Statut Republičke samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. list RCG”, br. 23/83, 9/86 i 8/89);
­	Statut Republičkog Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list RCG", br. 46/91 i 11/94);
­	Zakon o Vojsci Jugoslavije (“Sl. list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i “Sl. list SCG”, br. 7/05 i 44/05); 
­	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave (“Sl. list SFRJ”, br. 40/89);
­	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori (“Sl. list SRCG”, br. 37/89);
­	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama ličnih dohodaka delegata u Skupštini SFRJ i o ličnim dohocima funkcionera koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ (“Sl. list SFRJ”, br. 74/90);  
­	Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list SRCG”, br. 12/67);
­	Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list SRCG”, br. 5/73 i 21/76);
­	Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list SRCG”, br. 3/81);
­	Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list SRCG”, br. 13/85 i 32/89 i (“Sl. list RCG”, br. 20/93);
­	Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list RCG”, br. 24/94);
­	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (“Sl. list SRCG”, br. 38/74, 21/79 i 41/82);
­	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (“Sl. list SRCG”, br. 15/86, 22/87 i 28/89);
­	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (“Sl. list SRCG”, br. 25/94 i 29/94);
                                                                                                                    
Odluke o usklađivanjima
Odluke o usklađivanju, odnosno usaglašavanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja od 1965. godine do danas

-	Usklađivanje br.1.Sl.list br. 20/65
-	Usklađivanje br.2.Sl.list br. 8/66
-	Usklađivanje br.3.Sl.list br. 24/67
-	Usklađivanje br.4.Sl.list br. 9/68
-	Usklađivanje br.5.Sl.list br. 31/68
-	Usklađivanje br.6.Sl.list br. 6/69
-	Usklađivanje br.7.Sl.list br. 3/70
-	Usklađivanje br.8.Sl.list br. 3/70
-	Usklađivanje br.9.Sl.list br. 22/70
-	Usklađivanje br.10.Sl.list br. 2/71
-	Usklađivanje br.11.Sl.list br. 15/71
-	Usklađivanje br.12 Sl.list br. 27/71
-	Usklađivanje br.13.Sl.list br. 4/72
-	Usklađivanje br.14.Sl.list br. 4/72
-	Usklađivanje br.15.Sl.list br. 21/72
-	Usklađivanje br.16.Sl.list br. 29/73
-	Usklađivanje br.17.Sl.list br. 29/73
-	Usklađivanje br.19.Sl.list br. 11/74
-	Usklađivanje br.20.Sl.list br. 25/74
-	Usklađivanje br.21Sl.list br. 29/74
-	Usklađivanje br.22.Sl.list br. 7/75
-	Usklađivanje br.23.Sl.list br. 16/75
-	Usklađivanje br.24.Sl.list br. 36/75
-	Usklađivanje br.25.Sl.list br. 51/75
-	Usklađivanje br.26.Sl.list br. 45/76
-	Usklađivanje br.27.Sl.list br. 45/76
-	Usklađivanje br.28.Sl.list br. 1/77
-	Usklađivanje br.29.Sl.list br. 34/77
-	Usklađivanje br.30.Sl.list br. 7/78
-	Usklađivanje br.31.Sl.list br. 7/78
-	Usklađivanje br.32.Sl.list br. 22/78
-	Usklađivanje br.33.Sl.list br. 32/78
-	Usklađivanje br.34.Sl.list br. 9/79
-	Usklađivanje br.35.Sl.list br. 24/79
-	Usklađivanje br.36.Sl.list br. 2/80
-	Usklađivanje br.37.Sl.list br. 20/80
-	Usklađivanje br.38.Sl.list br. 10/81
-	Usklađivanje br.39.Sl.list br. 43/81
-	Usklađivanje br.40.Sl.list br. 9/82
-	Usklađivanje br.41.Sl.list br. 23/82
-	Usklađivanje br.42.Sl.list br. 9/83
-	Usklađivanje br.43.Sl.list br. 32/83
-	Usklađivanje br.44.Sl.list br. 36/83
-	Usklađivanje br.45.Sl.list br. 10/84
-	Usklađivanje br.46.Sl.list br. 17/84
-	Usklađivanje br.47.Sl.list br. 32/84           
-	Usklađivanje br.48.Sl.list br. 31/84
-	Usklađivanje br.49.Sl.list br. 28/85
-	Usklađivanje br.50.Sl.list br. 4/87
-	Usklađivanje br.51.Sl.list br. 4/87
-	Usklađivanje br.52.Sl.list br. 18/87
-	Usklađivanje br.53.Sl.list br. 23/87
-	Usklađivanje br.54.Sl.list br. 25/87
-	Usklađivanje br.55.Sl.list br. 28/87
-	Usklađivanje br.56.Sl.list br. 3/88
-	Usklađivanje br.57.Sl.list br. 3/88
-	Usklađivanje br.65.Sl.list br. 16/90
-	Usklađivanje br.66.Sl.list br. 32/89
-	Usklađivanje br.67.Sl.list br. 4/90
-	Usklađivanje br.68.Sl.list br. 16/90
-	Usklađivanje br.69-72.Sl.list br. 38/90
-	Usklađivanje br.73.Sl.list br. 42/90
-	Usklađivanje br.74.Sl.list br. 42/90
-	Usklađivanje br.75.Sl.list br. 48/90
-	Usklađivanje br.76.Sl.list br. 48/90
-	Usklađivanje br.77.Sl.list br. 17/91
-	Usklađivanje br.78.Sl.list br. 17/91
-	Usklađivanje br.79.Sl.list br. 19/91
-	Usklađivanje br.80.Sl.list br. 49/91
-	Usklađivanje br.81.Sl.list br. 49/91
-	Usklađivanje br.82.Sl.list br. 49/91
-	Usklađivanje br.83.Sl.list br. 50/91
-	Usklađivanje br.84.priručnik
-	Usklađivanje br.85.priručnik
-	Usklađivanje br.86.priručnik
-	Usklađivanje br.87.Sl.list br. 13/92
-	Usklađivanje br.88.Sl.list br. 26/92
-	Usklađivanje br.89.Sl.list br. 26/92
-	Usklađivanje br.90.Sl.list br. 26/92
-	Usklađivanje br.91.Sl.list br. 34/92
-	Usklađivanje br.92.Sl.list br. 54/92
-	Usklađivanje br.93.Sl.list br. 54/92
-	Usklađivanje br.94.Sl.list br. 54/92
-	Usklađivanje br.95.Sl.list br. 54/92
-	Usklađivanje br.96.Sl.list br. 54/92
-	Usklađivanje br.97.Sl.list br. 60/92
-	Usklađivanje br.98.Sl.list br. 6/93
-	Usklađivanje br.99.Sl.list br. 12/94
-	Usklađivanje br.100.Sl.list br. 12/94
-	Usklađivanje br.101.Sl.list br. 12/94
-	Usklađivanje br.102.Sl.list br. 23/94
-	Usklađivanje br.103.Sl.list br. 23/94
-	Usklađivanje br.104.Sl.list br. 23/94
-	Usklađivanje br.105.Sl.list br. 34/94
-	Usklađivanje br.106.Sl.list br. 34/94
-	Usklađivanje br.107.Sl.list br. 34/94
-	Usklađivanje br.108.Sl.list br. 38/94
-	Usklađivanje br.109.Sl.list br. 1/95
-	Usklađivanje br.110.Sl.list br. 23/95                 
-	Usklađivanje br.111.Sl.list br. 12/95
-	Usklađivanje br.112.Sl.list br. 23/95
-	Usklađivanje br.113.Sl.list br. 23/95
-	Usklađivanje br.114.Sl.list br. 33/95
-	Usklađivanje br.115.Sl.list br. 33/95
-	Usklađivanje br.116.Sl.list br. 41/95
-	Usklađivanje br.117.Sl.list br. 41/95
-	Usklađivanje br.118.Sl.list br. 7/96
-	Usklađivanje br.119.Sl.list br. 7/96
-	Usklađivanje br.120.Sl.list br. 16/96
-	Usklađivanje br.121.Sl.list br. 16/96
-	Usklađivanje br.122.Sl.list br. 16/96
-	Usklađivanje br.123.Sl.list br. 36/96
-	Usklađivanje br.124.Sl.list br. 36/96
-	Usklađivanje br.125.Sl.list br. 36/96
-	Usklađivanje br.126.Sl.list br. 36/96
-	Usklađivanje br.127.Sl.list br. 6/97
-	Usklađivanje br.128.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.129.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.130.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.131.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.132.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.133.Sl.list br. 37/97
-	Usklađivanje br.134.Sl.list br. 44/97
-	Usklađivanje br.135.Sl.list br. 44/97
-	Usklađivanje br.136.Sl.list br. 2/98
-	Usklađivanje br.137.Sl.list br. 6/98
-	Usklađivanje br.138.Sl.list br. 6/98
-	Usklađivanje br.139.Sl.list br. 13/98
-	Usklađivanje br.140.Sl.list br. 22/98
-	Usklađivanje br.141.Sl.list br. 36/98
-	Usklađivanje br.142.Sl.list br. 36/98
-	Usklađivanje br.143.Sl.list br. 36/98
-	Usklađivanje br.144.Sl.list br. 46/98
-	Usklađivanje br.145.Sl.list br. 46/98
-	Usklađivanje br.146.Sl.list br. 7/99
-	Usklađivanje br.147.Sl.list br. 7/99
-	Usklađivanje br.148.Sl.list br. 7/99
-	Usklađivanje br.149.Sl.list br. 16/99
-	Usklađivanje br.150.Sl.list br. 40/99
-	Usklađivanje br.151.Sl.list br. 40/99
-	Usklađivanje br.152.Sl.list br. 40/99
-	Usklađivanje br.153.Sl.list br. 50/99
-	Usklađivanje br.154.Sl.list br. 5/00
-	Usklađivanje br.155.Sl.list br. 10/00
-	Usklađivanje br.156.Sl.list br. 10/00
-	Usklađivanje br.157.Sl.list br. 10/00
-	Usklađivanje br.158.Sl.list br. 20/00
-	Usklađivanje br.159.Sl.list br. 35/00
-	Usklađivanje br.160.Sl.list br. 45/00
-	Usklađivanje br.161.Sl.list br. 60/00
-	Usklađivanje br.162.Sl.list br. 32/01
-	Usklađivanje br.163.Sl.list br. 32/01         
-	Usklađivanje br.164.Sl.list br. 32/01
-	Usklađivanje br.165.Sl.list br. 44/01
-	Usklađivanje br.166.Sl.list br. 14/02
-	Usklađivanje br.167.Sl.list br. 14/02
-	Usklađivanje br.168.Sl.list br. 38/02
-	Usklađivanje br.169.Sl.list br. 38/02
-	Usklađivanje br.170.Sl.list br. 67/02
-	Usklađivanje br.171.Sl.list br. 67/02
-	Usklađivanje br.172.Sl.list br. 12/04
-	Usklađivanje br.173.Sl.list br. 12/04
-	Usklađivanje br.174.Sl.list br. 12/04
-	Usklađivanje br.175.Sl.list br. 57/04
-	Usklađivanje br.176.Sl.list br. 06/05
-	Usklađivanje br.177.Sl.list br. 45/05
-	Usklađivanje br.178.Sl.list br. 08/06
-	Usklađivanje br.179.Sl.list br. 47/06
-	Usklađivanje br.180.Sl.list br. 08/07
-	Usklađivanje br.181.Sl.list br. 45/07
-	Usklađivanje br.182 Sl.list br. 15/07 
-	Usklađivanje br.183 Sl.list br. 07/08 
-	Usklađivanje br.184 Sl.list br. 44/08 
-	Usklađivanje br.185 Sl.list br.72/08 
-	Usklađivanje br.186 Sl.list br. 09/09  
-	Usklađivanje br.187 Sl.list br. 47/09 
-	Usklađivanje br.188 Sl.list br. 07/10  
-	Usklađivanje br.189 Sl.list br. 41/10  
-	Usklađivanje br.190 Sl.list br. 11/11  
-	Usklađivanje br.191 Sl.list br. 09/12 
-	Usklađivanje br.192 Sl.list br. 09/16 
-	Usklađivanje br.193 Sl.list br.50/16 
-	Usklađivanje br.194 Sl.list br.11/17 
-	Usklađivanje br.195 Sl.list br. 06/18 
-	Usklađivanje br.196 Sl.list br. 08/19 
-	Usklađivanje br.197 Sl.list br.08/20
-	Usklađivanje br.198 Sl.list br. 10/21
-	Usklađivanje br.199 Sl.list br. 12/22
-	Usklađivanje br.200 Sl.list br. 54/22
-	Usklađivanje br.201 Sl.list br. 100/22 
-	Usklađivanje br.202 Sl.list br. 14/23
-	Usklađivanje br.203 Sl.list br. 58/23
-	Usklađivanje br.204 Sl.list br. 88/23
-	Usklađivanje br.205 Sl.list br. 92/23


Obzirom da  je Integrisani informacioni sistem Fonda PIO jedan od vitalnih informacionih sistema u državi koji obezbjeđuje ostvarivanje i ispatu prava značajnoj populaciji stanovništva Crne Gore, ponuđač je dužan da obezbijedi njegovo nesmetano funkcionisanje svim radnim danima u periodu od 07.00 do 15.00 časova tokom cijelog trajanja Ugovora. Ukoliko, iz nekog razloga koji nema veze sa naručiocem, dođe do nedostupnosti sistema IS Fonda PIO, naručilac će u skladu sa Ugovorom aktivirati penale.
Penali
Kritični procesi
Pod kritičnim procesima podrazumijevaju se: 
•	Izračun visine prava po starom i novom zakonu
•	Poslovni procesi vezani za kancelarijsko poslovanje vezani za zaduživanja predmeta
•	Procesi u odjeljenju za obračun i isplatu prava koji podrazumijevaju uključivanje novih rješenja u isplati prava
•	Procesi automatskog preuzimanja podataka o matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika od Poreske uprave
•	Procesi automatskog slanja podataka o promjenama statusa penzionera i evidentiranju novih penzionera ka Poreskoj upravi
•	Proces obračuna penzija i naknada
•	Usklađivanje penzija i naknada
•	Stabilan rad baze podataka, baznih, aplikativnih i reports servera.



Kritična greška
Smatra se da je došlo do kritične greške:
Ukoliko IS Fonda PIO nije u mogućnosti da podrži jedan od navedenih kritičnih procesa.

Smatra se da je kritična greška nastala kada ovlašćeni predstavnik korisnika usluga prijavi grešku konsultantu davaoca usluga (mailom, faksom, telefonskim ili pismenim putem). Pri tome se sačinjava zapisnik u kojem se navodi koja kritična greška je nastala i upisuje vrijeme nastanka (prijavljivanja) kritične greške. 
Kada se otkloni kritična greška, pravi se zapisnik koji verifikuju ovlašćene osobe davaoca i korisnika usluga pri čemu se na zapisniku evidentira vrijeme otklanjanja kritične greške. Vrijeme trajanja kritične greške se dobija kao vrijeme koje je proteklo od momenta prijavljivanja kritične greške (evidentirano na zapisniku o nastanku kritične greške) do njenog otklanjanja (evidentirano na zapisniku o otklanjanju kritične greške).



Dostupnost sistema
 Ima se smatrati da IS nije u funkciji jedan radni dan:
•	Ukoliko je došlo do kritične greške, pri čemu je vrijeme odziva na kritičnu grešku veće od 30 minuta.
•	Ukoliko je vrijeme odziva za usluge podrške za IS stavke 1,3,4,5,6 veće od 45 minuta.
•	Ukoliko je vrijeme odziva za usluge podrške za IS stavke 7,10,11,12 veće od 60 minuta.
•	Ukoliko je vrijeme oporavka za usluge podrške za IS stavke 8,9 veća od 72 sata

Odziv se definiše kao obaveza prisustva konsultanta Davaoca usluga na licu mjesta, u prostorijama korisnika, u momentu prijavljivanja problema.
Penali
Ugovorne kazne su:
•	Ukoliko sistem, u toku jednog mjeseca, nije bio u funkciji više od jednog radnog dana izvršiće se smanjenje fakture za taj mjesec u visini od 35%.
•	Ukoliko sistem, u toku jednog mjeseca, nije bio u funkciji više od dva radna dana izvršiće se smanjenje fakture za taj mjesec u visini od 70%.

                                                                                                                                                                                                                                                                          




2. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 90.909,09 €;


Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet nabavke nije podijeljen na partije iz razloga što predstavlja softversko rješenje koje čini jedinstvenu cjelinu.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

3. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti:
  Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE


Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji: - je u postupku stečaja ili likvidacije; 
-je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
  garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 8 (osam) dana dužim  od ugovorenog roka.

6. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Cijena
2. Kvalitet (K) broj bodova 10. Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnov za vrednovanje uzima iskustvo u radu programera za interfejs sa višeslojnim aplikacijama, elektronskim dokumentima i elektronskim potpisivanjem. Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu od korisnika usluga kojom potvrđuje da programer za interfejs ima iskustvo tj. bio je angažovan u uspješno realizovanom projektu koji zadovoljava sledeće kriterijume: da se radi o višeslojnoj aplikaciji, da podržava digitalno potpisivanje i da podržava rad sa elektronskim dokumentima, koje još sadrže: opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora, konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen i ulogu/poziciju stručnjaka u realizaciji pružene usluge. Napomena: Za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti. Ponuda sa najvećim brojem dostavljenih odgovarajućih potvrda dobija maksimalni broj bodova 10. Ostale ponude će dobiti bodove po sledećoj formuli: K = (Kp / Kmax) x 10, Kp – broj dostavljenih odgovarajućih potvrda , Kmax – broj najviše dostavljenih odgovarajućih potvrda . Maksimalan broj potvrda koji će se bodovati je 10.Ponuda sa vremenom odziva od 1 (jednog) minuta bodovaće se sa maksimalnim brojem bodova 10.



7. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

Ponuda se sačinjava na:
  crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
  engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:
  pojmove, skraćenice, stručne fraze i druge tehničke nazive u tehničkom dijelu 
     ponude  


8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730562]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26.02.2024. godine do 12 sati, kada će se, održati i elektronsko otvaranje ponuda

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu:
· neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 64, Podgorica,
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 64, Podgorica, uz obavezu da Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora do termina određenog za rok za podnošenje ponuda
radnim danima od 8 do 14 sati, najkasnije do termina predviđenog za otvaranje ponuda u ESJN-u

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".




9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

10. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta.
Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom.
Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.
Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo.
12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI


Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 



Izabrani ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluge, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.
Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom, i u slučaju kada Naručilac ustanovi da usluge koje su predmet ovog ugovora ili način na koje se izvršavaju, odstupaju od ponuđenog iz ponude Dobavljača. 
Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca u roku od 48h, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.
Izvršilac se obavezuje:
	da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
	da rukovodi izvršenjem svih usluga;
	da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
	da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
	da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom;
	da izvrši instalaciju i upgrade servera baze podataka u slučaju potrebe. U slučaju prelaska na noviju verziju baze podataka izvršilac je dužan da bez naknade, kao dio održavanja, instalira novu verziju baze podataka i migrira podatke.
Naručilac se obavezuje:
	da po dogovorenom terminu i planu iz ponude, Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla. 
Raskid ugovora
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:
	U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koji se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
	U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i nesavjesno obavlja posao. 
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih  propusta.
Osoblje izvršioca
Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.
Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Ostale odredbe
Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.
Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, sporove će rješavati nadležni sud u Podgorici.
Kršenje antikorupcijskog pravila, član 38 Zakona o javnim nabavkama, povlači ništavost ugovora.


13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Broj: 04-3372/2
Mjesto i datum: Podgorica, 23.11.2023. godine


[bookmark: _GoBack]U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 28 iz Plana javne nabavke broj 6345 od 31.01.2023.godine za nabavku Usluge održavanja sistema nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


       Ovlašćeno lice naručioca, v.d. direktor Ranko Aligrudić ____________________
                     s.r.
       Službenik za javne nabavke Dragan Tapušković _____________________ 
                        s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Milan Kojičić ________________
                         s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Radmila Baćović _____
                              s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Dragan Tapušković _________
                          s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nina Rabrenović _________
                               s.r









15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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