OBRAZAC 1  

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-3873/3
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 32
Mjesto i datum: Podgorica, 23.10.2025. godine


Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Podgorica objavljuje        





	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka usluga - Usluge razvoja novog sistema izvještavanja BI
(predmet javne nabavke)
 

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao cjelina 
















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA USLUGE RAZVOJA NOVOG SISTEMA IZVJEŠTAVANJA BI




1. SKRAĆENICE/KRATKE DEFINICIJE

· BI platforma
Tehnološko rješenje koje omogućava prikupljanje, analizu i vizuelizaciju poslovnih podataka radi lakšeg donošenja odluka. Obuhvata funkcionalnosti poput izvještavanja, OLAP-analize, dashboard-a i upravljanja metapodatima.
· Data integrator
Softverski alat ili komponenta koja služi za integraciju podataka - kombinuje i harmonizuje podatke iz više izvora u dosljedan i iskoristiv format.
· DWH (Data Warehouse)
Centralizovani sistem za skladištenje strukturiranih i istorijskih podataka iz različitih izvora, optimizovan za analitiku, izvještavanje i BI aktivnosti.
· Data mart
Fokusirani podskup data warehouse-a, namijenjen specifičnoj poslovnoj oblasti (npr. marketing, financije), optimizovan za brže izvođenje analitičkih upita.
· ETL (ELT)
Trostepeni proces: Extract (izvlačenje), Transform (transformacija i čišćenje), Load (učitavanje) podataka u odredišni sistem (npr. data warehouse ili data mart).
· Hardware
Fizički sastavni dijelovi računarskog sistema – serveri, diskovi, mreža itd.
· Schedule job
Automatizovana, zakazana aktivnost (task) koju sistem izvršava u određeno vrijeme ili interval, poput pokretanja ETL procesa ili slanja izvještaja korisnicima.
· Dashboard
Grafički korisnički interfejs koji prikazuje pregled ključnih informacija (npr. KPI-eve) putem vizualizacija (grafikoni, tabele), često interaktivno i ažurirano u realnom vremenu.
· OLAP (Online Analytical Processing) je metoda unutar BI sistema koja omogućava višedimenzionalnu analizu velikih skupova podataka putem strukturiranih modela (npr. OLAP kubova). OLAP omogućava izvršavanje složenih upita poput drill-down, roll-up, slicing i dicing, uz brz odziv i podršku za odlučivanje na osnovu agregiranih i detaljnih podataka.



2. POSTOJEĆI INFORMACIONI SISTEM FPIO i IZVORI PODATAKA
Postojeći informacioni sistem Fonda PIO izgrađen je na ORACLE platformi korišćenjem Oracle Developer Suite razvojnih alata. Projekat je uveden u produkcionu upotrebu tokom 2009 godine. Glavni moduli su sljedeći:
1. CORE aplikacije
a. Aktivni osiguranici i obveznici uplata doprinosa
b. Kancelarijsko poslovanje i ostvarivanje prava
c. Izračun visine prava:
i. po novom zakonu o PIO (od 2004. godine)
ii. po starom zakonu o PIO (do 2004. godine)
d. Isplata prava
e. Praćenje i analiza uplata za doprinose
2. Poslovni aplikativni softver
a. Finansijsko poslovanje
b. Obračun zarada
c. Kadrovska služba
d. Osnovna sredstva 
e. Ugovori o djelu.

Sav izvorni kod aplikacija je vlasništvo Fonda.
Postojeći aplikativni softver je izgrađen korišćenjem razvojnih alata:
1. ORACLE Developer Suite 10g – Forms & Reports builder
2. ORACLE Database 11g.

Detaljna projektna dokumentacija se sastoji od sljedećih segmenata:
1. Projektno rješenje CORE aplikacija
2. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Isplata
3. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Prava (Kancelarijsko poslovanje, izračun visine prava po starom i novom zakonu)
4. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Osiguranici
5. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Fonda (podaci sa starog sistema, prije 2009 godine, u izvornom obliku)
6. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Arhiva isplata (arhiva isplatnih podataka od 1991 do 2009 godine)
7. Specifikacija baze i izvorni kod za modul Dop (Evidencija uplata za doprinose preko ZOP-a i Uprave prihoda)
8. Projekat izvedenog stanja sistemskog dijela.
Za aplikativnu komponentu iskorišćen je Oracle Application Server 10g R2 Forms&Reports services. Za baznu komponentu je iskorišćena Oracle 19c baza podataka koja je instalirana kao RAC (Real Application Cluster) baza.
Operativni sistem na aplikativim serverima je: RedHat  Enterprise Linux 5.3 x64.
Operativni sistem na baznim serverima je: RedHat  Enterprise Linux 5.5 x64.
Aplikativni Serveri

Postavka aplikativnih servera je izabrana u skladu sa dva osnovna zahtjeva koje aplikativni softver treba da ispuni:
•	Pouzdanost
•	Dobre performance
Za ispunjenje navedenih uslova iskorišćena su tri servera sa sledećim karakteristikama:

Server	Br. Procesora	RAM Memorija
APP1	2	6GB
APP2	2	6GB
APP3	2	6GB
REP1	1	2GB

Na serverima APP1 i APP2 je aktivna Forms instanca Oracle Application Server-a 10g R2 (10.2.2.0) i to su Aplikativni serveri u sistemu. Korisnici na sistemu koriste Aplikativne servere za rad sa aplikacijom. Na serveru REP1 je aktivna Reports instance Oracle Application Server-a 10g R2 (10.2.2.0) i to je Report server u sistemu. Korisnici Report server koriste za izradu izvještaja iz aplikacije.

Bazni Serveri

Da bi se postigao jedan od bitnijih uslova za High Availability baznog sloja, tj. da bi se dobilo na pouzdanosti, dostupnosti, raspoloživosti baznog sloja, sistema uopšte, na Baznim serverima je instaliran Oracle Database 11gR2 RAC software sa PatchSet-om 3 (10.2.0.4), tj. na lokalnim diskovima su instalirani Oracle Clusterware i RAC database software, dok su shared storage diskovi sa Storage-a iskorišćeni za instalaciju Clusterware repozitorijuma i Oracle Database fajlova, redolog, control fajlova, kao i fajlova za backup i restore. RAC se sastoji iz dva nodea DB1 i DB2.
Na shared diskovima za Clusterware je podignut OCFS2 fajl sistem, dok su diskovi za bazne fajlove kreirani pomoću ASMLIB (Automatic Storage Management) paketa.
Hardverske karakteristike baznih servera su:
Server	Br. Procesora	RAM Memorija
DB1	4	16GB
DB2	4	16GB

User, koji je vlasnik Oracle softvera, je ‘oracle’. Dok su korisničke grupe: ‘oinstall’ i ‘dba’.
Izvršena je određena konfiguracija kernel-a za potrebe optimalnog funkcionisanja Oracle servisa.                                                                                                                    
Na oba servera podignute su ASM instance, ASM1, tj ASM2.
Baza, čiji je SID=PIO, je kreirana I instance podignute na oba servera (PIO1,PIO2). Lokacija za bazne fajlove je +DATA, diskgrupa kreirana pomoću pomenutih ASMLIB paketa, na Storage-u, na fizičkoj lokaciji /dev/mapper/data*.
Baza je kreirana u ARCHIVELOG modu, s toga, lokacija za backup i restore fajlove je diskgrupa +FRA na Storage-u, /dev/ mapper/fra*.

Logička šema baznih servera je prikazana na slici: 



Arhitektura baze sa RAC i ASM opcijom je, takođe, prikazana na slici:

[image: A diagram of a server

AI-generated content may be incorrect.]

Šematski prikaz cjelokupnog produkcionog sistema je dat na slici:

[image: A diagram of a computer network

AI-generated content may be incorrect.]

Testni server     
                                                                                                    
Pored produkcionog postoji i testni sistem koji služi za testiranje novih modula u aplikaciji, prije njihove primjene na produkcioni sistem. Testni sistem se sastoji od jednog servera na kojem je instalirana Oracle 11g R2 baza podataka i Oracle 11g R2 Application Server Forms&Reports Service.

Šematski prikaz testnog sistema je dat na sledećoj slici:

[image: A computer screen shot of a brick wall

AI-generated content may be incorrect.]
 
Sinhronizacija testnog sistema sa produkcionim sistemom se obavlja minimum jednom mjesečno. Sinhronizuju se podaci u bazama i aplikacija (objekti, forme i izvještaji).
U Fondu PIO postoji i rezervni oprema, koji može poslužiti kao backup sistem u slučaju pada i nedostupnosti produkcionog sistema. Obaveza ponuđača je i održavanje i unaprijeđivanje sistema sinhronizacije podataka između produkcionog i backup sistema.
U okviru projekta održavanja interfejsa sa Poreskom upravom podržan je novi projekat poreske uprave – Objedinjena naplata poreza i doprinosa (UCG). Izvršeno je povezivanje Fonda sa Poreskom upravom u dijelu razmjene podataka o registraciji osiguranika i obveznika uplata doprinosa.
Fond PIO je u ovom trenutku povezan putem web servisa sa Poreskom upravom (razmjena registracionih podataka) i CRS. Kako Fond PIO predstavlja dio državne uprave i svom posjedu ima podatke koji su neophodni nekim drugim državnim organima to je očekivano da se, u zavisnosti od razvoja IT sistema ovih državnih organa, vrši razmjena podataka elektronski putem web servisa.
3. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke su:
· Nabavka perpetual licenci, instalacija i kofiguracija za:
1. BI platformu
2. Data integrator (platforma za integraciju podataka)
3. DWH bazu podataka
· Implementacija:
. Do tri (3) data marta i ETL (ELT) procesa (definiše ih i specificira Fond penzijskog i invalidskog osiguranja tokom funkcionalne analize)
. Do pet (5) schedule job-ova za automatizaciju dostavljanja informacija (definiše ih i specificira Fond penzijskog i invalidskog osiguranja tokom funkcionalne analize)
. Do pet (5) izvještaja ili dashboard-ova (definiše ih i specificira Fond penzijskog i invalidskog osiguranja tokom funkcionalne analize).
· Obuka: princip “train the trainer” (obuka trenera)
· Dokumentovanje.
· Garantno održavanje u trajanju jedne godine. 
Predmet javne nabavke nije hardware. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je obezbijedio hardware-ske resurse za ovaj projekat. Potrebno je uspostaviti dva okruženja (razvojno/testno i produkciono okruženje).
4. PROJEKTNE FAZE
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi projektni plan, sa opisom projektnih faza, koji minimalno mora da sadrži sledeće projektne faze: 
1. Analiza, dizajn, izrada i odobravanje funkcionalne analize
2. Isporuka licenci
3. Instalacija i kofiguracija (BI platforma, data integrator, DWH baza podataka)
4. Razvoj i implementacija (ETL/ELT, data mart-ovi, job-ovi, izvještaji/dashboard-i)
5. Testiranje i osiguranje kvaliteta
6. Obuka korisnika
7. Implementacija u produkciju
8. Dokumentovanje i primopredaja sistema.


5. TEHNIČKI, FUNKCIONALNI I NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI

Tehnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koji se moraju ispuniti za BI platformu, data integrator i DWH bazu podataka su definisani u ovom poglavlju.

5.1. BI platforma


Tehnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koji se moraju ispuniti za BI platformu su:
1. BI platforma treba da omogući rad 20 autorizovanih korisnika, od kojih svaki treba da ima mogućnost izrade modela podataka, pretrage podataka, kreiranja i pokretanja izvještaja i dashborda, rada sa naprednim AI funkcionalnostima. Treba obezbijediti razvojno/testno i produkciono okruženje. Sve neophodne licence aplikacije, u skladu sa ovim tehničkim zahtjevima, moraju biti trajne
2. BI platforma treba da ima mogućnost (tehnički i kroz licence) kontejnerizacije (containerized) – osposobljeno za izvršavanje na Red Hat OpenShift kontejnerskoj platformi, kao i kao standalone proizvod na Windows, Linux i AIX operativnim sistemima. Za  deploy-ment na RHOS, sve licence za RHOS moraju biti uključene 
3. BI platforma bi trebalo da se gradi na platformi za poslovnu analitiku koja koristi vještačku inteligenciju (AI) i koja podržava čitav skup analitičkih potreba od data discovery preko izvještavanja do ugradnje rezultata analitike u operativne procese.
4. BI platforma bi trebalo da omogući korisnicima da vizuelno prikazuju, analiziraju i razmjenjuju korisne uvide o podacima sa bilo kime u organizaciji i van nje.
5. BI platforma treba da posjeduje mogućnost izrade dashbord-a, koji bi prenosili ključne informacije i vizualizacije.
6. Korisnici bi trebalo da budu u mogućnosti da sami sastave prikaz koji sadrži vizualizacije poput grafikona, dijagrama, plota(nacrta), tabele, mape ili bilo kog drugog vizuelnog prikaza podataka (koristeći open souce dijagrame).
7. BI platforma treba da posjeduje web alat za izradu izvještaja koji će profesionalni autori izvještaja i programeri koristiti za izgradnju sofisticiranih, pixel perfect izvještaja koji imaju višestruku strukturu strana, rade sa više baza podataka, više jezički…
8. BI platforma bi trebalo da ima:
· Vođeno autorsko iskustvo
· Korišćenje šablona i stilova
· Drag and drop iskustvo
· Preporučene vizualizacije na osnovu podataka
· Svu snagu i fleksibilnost profesionalne izrade izvještaja
· Menije na zahtjev koji se pojavljuju samo kada je to potrebno.
9. Korisnici izvještaja mogu da se prijave na dostavu izvještaja u nekom ponavljajućem vremenskom okviru: dnevno, sedmično, mjesečno ili bazirano na nekom događaju, npr. promjena neke vrijednosti.
10. BI platforma treba da koristi statističke i Machine Learning algoritme da pronađe veze između podataka, da pronađe šablone u podacima, ili neke interesantne vrijednosti, anomalije koje korisnik ne bi lako uočio standardnim analizama.
11. BI platforma treba da pronađe analize koje bi korisniku bile interesantne, i da mu ih ponudi, bazirano na postojećim podacima i analizama koje sam korisnik radi. Sve ovo treba da se omogući bez pisanja programskog koda, jednostavno krajnjim korisnicima. 
12. BI platforma treba da posjeduje napredne tehnike analitike podataka u procesu pripreme, analize i vizualizacije podataka koristeći numeričke, deskriptivne i istraživačke tehnike (poznate kao numerička inteligencija).
13. BI platforma treba da posjeduje snažne alate za governance podataka: zaštitu, sigurnost, enkriptovanje da bi se osigurao pristup samo određenim korisnicima i zaštitili podaci.
14. BI platforma treba da bude web bazirana i da ima pristup iz sljedećih browsera: Microsoft Edge Chromium, Google Chrome i Mozilla Firefox ESR.
15. BI platforma treba da omogući izvoz podataka u Excel, PDF, XML i neformatirani Excel.
16. BI platforma treba da obezbijedi nivoe sigurnosti, tako da pojedini korisnici mogu da vide samo podatke iz svojih područnih jedinica.
17. BI platforma treba da omogući generisanje tzv. piksel perfektnih izvještaja kako bi se mogao generisati izvještaj tačno definisan u fazi analize.
18. BI platforma bi trebalo da ima mogućnost da se sa zadanih dijelova izvještaja omogući jednostavan prelazak na drugi izvještaj koji bi sadržao detalje za parametre prenesene sa izvornog izvještaja.
19. BI platforma treba da posjeduje snažne alate za upravljanje podacima: zaštitu, sigurnost, enkriptovanje, da bi se osigurao pristup samo određenim korisnicima, zaštitili podaci i onemogućili maliciozni napadi.
20. BI platforma treba da sadrži potpuni „audit“ sistema da bi se u svakom trenutku znalo ko je pristupao kom izvještaju, u kom formatu je gledao izvještaj i da bi mogao da se podigne alarm u slučaju da neko, npr. masovno izvršava izvještaje i eksportuje podatke.
21. BI platforma treba da ima ugrađeno Jupter Notebook okruženje za napredan rad sa podacima koristeći Python ili R programske jezike.
22. BI platforma treba da ima funkcionalnost da output ćelije iz notebook-a (tabele, vizualizacije…) može da ugradi u izvještaj ili dashbord. Ako se notebook updejtuje, i vizualizacija se promjeni, mora postojati mogućnost da se i ugnježdena ćelija promjeni.

5.2. Data integrator


Tehnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koji se moraju ispuniti za data integrator su:
1. Platforma za produkciono okruženje treba da pokrije izvršavanje na serveru sa procesorom tipa Intel Xeon Silver 4314 sa 4 jezgara.
2. Platforma za razvojno/testno okruženje treba da pokrije izvršavanje na serveru sa procesorom tipa Intel Xeon Silver 4314 sa 2 jezgara.
3. Platforma za integraciju podataka mora imati sve funkcionalnosti koje nude savremeni alati za ekstrakciju, transformaciju i učitavanje podataka (ETL funkcionalnosti).
4. Platforma za integraciju podataka mora omogućiti dizajn, razvoj, puštanje u rad i monitoring poslova integracije putem grafičkog korisničkog interfejsa (GUI). 
5. Platforma za integraciju podataka mora omogućiti vremensko zakazivanje poslova integracije mehanizmom podržanim u samom alatu.
6. Platforma za integraciju podataka mora omogućiti upravljanje greškama i mogućnost automatskog ponovnog pokretanja neuspješnih poslova integracije, prije svega kroz sistem ugrađen u alat.
7. Platforma za integraciju podataka treba da imata visok stepen kompatibilnosti sa različitim izvorima podataka, tj. mogućnost konekcije na baze podataka, različite formate fajlova (txt/xls/csv), web servise.
8. Platforma za integraciju podataka mora podržavati integraciju u realnom vremenu iz izvora podataka kao što su web-servisi i redovi poruka.
9. Platforma za integraciju podataka mora biti proširiva, omogućiti lako dodavanje novih izvora podataka.
10. Patforma za integraciju podataka mora podržati potrebnu dinamiku učitavanja podataka na dnevnom, mjesečnom, tromjesečnom ili godišnjem nivou, u skladu sa zahtjevima izvještavanja.
11. Patforma za integraciju podataka ne smije biti suviše osjetljiv na nedostatak nekritičnih pravila transformacije — ne smije spriječiti učitavanje podataka u takvim slučajevima; takvi zapisi moraju biti označeni, sa mogućnošću naknadnog definisanja pravila nakon učitavanja.
12. Patforma za integraciju podataka mora osigurati sljedljivost (traceability) — za svaki zapis u centralnom skladištu mora čuvati metapodatke koji omogućavaju identifikaciju izvornog sistema, baze/datoteke/podšeme i/ili tabele, kao i jedinstvenog identifikatora zapisa u izvornom sistemu (osim kad je zapis rezultat agregacije više izvora).
13. Patforma za integraciju podataka treba efikasno i skalabilno koristiti sve hardverske resurse – diskove, memoriju, procesorsku snagu itd.
14. Patforma za integraciju podataka mora omogućiti procjenu potrebnih resursa, kao i detaljan prikaz zauzeća procesora, memorije i diskova tokom svake faze procesa integracije.
15. Patforma za integraciju podataka mora omogućiti praćenje performansi tokom rada.


5.3. DWH baza podataka

Ponuđač je dužan da u ponudu uključi i trajnu database licencu neophodnu za nadogradnju postojećeg sistema sa BI.  Radi se o trajnoj licenci za Oracle Enterprise Ediciju baze podataka za 50 korisnika (named user plus).


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
kao cjeline je 454.545,45 €
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke je određen kao cjelina u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava s obzirom na prirodu same javne nabavke, jer se radi jednoj funkcionalnoj cjelini – informacionom sistemu.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenljivo.

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

· Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora..
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu,
primjenom pristupa isplativosti, primjenom relativnog (proporcionalnog metoda), po
osnovu kriterijuma :
odnos cene i kvaliteta
1. Cijena (C) . ...... . ..maksimalan broj bodova.............90
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova 10
1 . Cijena ponude (C) vrednovaće se na sljedeći način:
Ponudi sa najnižom ponuđenom cijenom dodjeljuje se 90 bodova, dok se ostalim
ponudama bodovi dodeljuju proporcionalno, u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, po
formuli:
Broi bodova(C1 = (najniža ponuđena cijena bez PDV / ponuđena cijena bez
PDV) x 90.

2. Kvalitet ponude vrednovaće se po parametrima, na sljedeći način:

Kvalitet (K) broj bodova 10.
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz stručnu i tehničku sposobnost privrednog subjekta u pogledu iskustva na istim ili sličnim poslovima i to: poslovima na izradi i/ili održavanju BI/DWH rješenja i/ili poslovima na izradi i/ili održavanju kompleksnih softvera, odnosno softvera čija ugovorena vrijednost nije manja od 500.000,00 eura. Privredni subjekat dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrde (reference) izdate od strane investitora, odnosno korisnika usluga o pruženim uslugama, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, kojima se potvrđuje da privredni subjekat ima iskustvo: u izradi i/ili održavanju BI/DWH rješenja i/ili u izrada i/ili održavanju kompleksnih softvera, odnosno softvera čija ugovorena vrijednost nije manja od 500.000,00 eura i/ili na projektu implementacije. Potvrde (reference) moraju sadržati: opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ponuda sa najvećim brojem dostavljenih validnih potvrda (referenci) dobija maksimalni broj bodova 10. Ostale ponude će dobiti bodove po sledećoj formuli: K = (Kp / Kmax) x 10, Kp – broj dostavljenih validnih potvrda (referenci) , Kmax – broj najviše dostavljenih validnih potvrda (referenci). Maksimalan broj potvrda koji će se bodovati je 10. Ponuda u kojoj je dostavljen minimalan broj (jedna) validnih potvrda (referenci) privrednog subjekta dobija 0 bodova. 
Napomena: Za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.
[bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom  26.11.2025. godine do 14:30 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana  26.11.2025. godine u 15:00 sati.
Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. 
Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu  neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „ garancija ponude“  i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.
 
Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:
•	neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 64, Podgorica.
•	preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi naručioca Bulevar Ivana Crnojevića 64, Podgorica, 81000 Podgorica, s tim što garancija mora biti uručena od strane  poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,
[bookmark: _GoBack]•	radnim danima od 08:00 do 14:30 sati, zaključno sa danom 26.11.2025. godine do 14:30 sati
9. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

10. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

11. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.


12. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


•	Rješavanje sporova
Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ugovora ili je vezan za ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće  riješen pred nadležnim sudom u Podgorici.
•	Raskid Ugovora
Ugovorne strane su saglasne da do raskida  Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom i prihvaćenom ponudom. 
U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.
•	Antikorupcijska klauzula
Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br.074/19 od 30.12.2019.godine, 003/23 od 10.01.2023.godine, 11/23, 84/2024).

___________________________________________


13. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.








































14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Broj: 01-3873/2
Mjesto i datum: Podgorica, 14.10.2025. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23, 11/23 i 84/2024), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 32 iz Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2025. godinu, broj 01-275/5 od 02.04.2025. godine za nabavku Usluge razvoja novog sistema izvještavanja BI, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, v.d. direktor mr Vladimir Drobnjak__________________
s.r.
              
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Nataša Bulatović ______________
                     s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Ana Žugić___________
                     s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Aleksandar Ivanković ______________ s.r.
                     s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Ivana Bulatović ____________
                     s.r.









15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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