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Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Broj: 10561
Datum: 19.11.2021.
Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020), Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje/dostavlja
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou u Baru
I Podaci o naručiocu 

	Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
	Kontakt osoba:  mr Slavica Pavićević, dipl.ecc.


	Trg Golootočkih žrtava broj 13


	81 000



	Podgorica


	02723260



	020/441-221


	020/441-221



	slavica.pavicevic@zpcg.me


	www.zpcg.me


II  Predmet nabavke:

· usluge

III Opis predmeta nabavke: 

Radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou u Baru.
IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:
Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 21.000,00 €;
V  Tehničke karakteristike ili specifikacije
Potrebni radovi na rehabilitaciji skretnica u Depou – Bar 
Specifikacija potrebnih radova:

Skr.br.5
· potrebno je zamijeniti 19 trulih pragova. (21/310, 22/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34,390, 41/440, 42/43/440, 45/450, 46/460, 47/460 i 49/480).
· Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
· Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu)
· Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.
· Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice
· Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti
· Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.
· Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti  - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)
Skr.br.6
· potrebno je zamijeniti 28 trulih pragova. (3/260, 22/320, 17/290, 19/20/300, 21/310, 22/320, 23/320, 24/330, 25/340, 26/340, 27/350, 28/350, 29/360, 30/370, 31/32/380, 33/390, 34/390, 35/400, 36/410, 39/430, 40/430, 41/440, 42/43/40, 47/460, 48/470 i 49/480)
· Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
· Potrebno je očistiti materijal oko tenderskog praga i osloboditi prostor za nesmetano prebacanje položaja skretnica (pravac/sketanje)
· Potrebno je izvršiti štelovanje vrha jezička skretnice.
· Potrebno je postaviti sve neophodne osigurače na uklopnicama
· Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) kao i izvršiti  zamjenu dvostrukih elastičnih podloški
· Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.
· Potrebno je pričvrstiti lik na početku skretnice
· Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti
· Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.
· Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti  - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)
Skr.br.8
· Potrebno je zamijeniti 3 trula praga ( 42/43/440, 46/460)
· Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
· Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) 
· Potrebno je dopuniti šarafe na srcu skretnice, na vodilici. Potrebno je sve šarafe ili zamijeniti novim ili postojeće podmazati i pričvrstiti.
· Potrebno je ugraditi lik na početku skretnice
· Prilikom zamjene zajedničkih pragova na srcu skretnice potrebno je dovesti mjere na dozvoljene vrijednosti
· Skretnicu je potrebno očistiti, podmazati i kontinuirano vršiti čišćenje i podmazivanje iste.
· Obzirom da se na skretnici mijenja veliki broj pragova skretnicu je potrebno podbiti  - regulisati (po mogućnosti mašinski podbijačicom)
Putni prelaz (zamjena pragova na putnom prelazu u Depou i dovođenje kolosjeka u normalno stanje - dozvoljene mjere vrijednosti)
· Potrebno je ugraditi 6 novih pragova dimenzije 6/460 
· Prilikom zamjene pragova po potrebi vršiti i dopunu tucanika
· Potrebno je na dopuniti kolosječni pribor (tirfone) tako da je kompletan (8 tirfona po pragu) 
Radove je potrebno izvršiti u skladu sa Parvilnikom o održavanje gornjeg stroja  željezničkih pruga!!!
Nadzor i prijem radova će biti izvršen od strane stručnih lica.

Garantni rok: 2 godine za novougrađene djelove.
VI Način plaćanja

Virmanski u roku od 30 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:
Rok izvršenja radova: 5 radnih dana od početka radova.
VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[1]: 

·     najniža ponuđena cijena  


  broj bodova  
  100

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Podnošenje ponuda u pisanoj formi: 

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 26.11.2021. godine do 12:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  26.11.2021. godine
X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka
Pet (5) dana od dana dostavljanja ponude.
XI Druge informacije
Ponuđač je dužan dokazati da ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke:

A. Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: 

(  za obavljanje djelatnosti,:
B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da: 

( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.
Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 

(  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).
Izvođač mora posjedovati odobrenje-sertifikat za izvođenje radova remonta željezničkih vozilka od strane matične države.
Napomena: Kao potvrdu za ispunjenost traženih uslova ponuđač je dužan potpisati izjavu – obrazac 2 koja stoji u prilogu (na svom memorandumu, a sa tekstom iz obrasca 2) . 
Službenik za javne nabavke                                                                                 Ovlašćeno lice naručioca

        Slavica Pavićević                                                                                             Izvršni dirtektor

                                                                                                                   Slaven Šestović,Spec.Sci.energ. i autom.
______________________
 M.P.                                         _________________________

Memorandum ponuđača

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 74/19 ) ______(ponuđač)_____ dostavlja
I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.
Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) 

M.P.
[1] Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše


� Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje


� Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.


�Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN
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Željeznički prevoz Crne Gore AD, Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Nabavna služba – Tel:+382 20 441 221; maja.nenezic@zpcg.me ,Kontakt osoba: Maja  Nenezic
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