Klasifikacija incidenata i zahtjeva

| Nivo | Prioritet | Opis | Primjeri |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Kritičan | Sistem je potpuno nedostupan ili je oštećen integritet podataka. Kritične poslovne funkcije SCMN-a su blokirane. Bezbjednosni incident sa aktivnom prijetnjom. | Pad produkcionog sistema; gubitak podataka; neovlašteni pristup; potpuni prekid rada portala u periodu podnošenja izvještaja |
| P2 | Visok | Značajna degradacija funkcionalnosti sistema. Ključne funkcije su dostupne ali sa ozbiljnim ograničenjima. Veliki broj korisnika je pogođen. | Greška u validaciji podataka koja blokira prijem izvještaja; značajno usporenje sistema; neispravnost generisanja regulatornih izvještaja |
| P3 | Srednji | Umjereni uticaj na funkcionalnost. Postoji zaobilazno rješenje (workaround). Manji broj korisnika je pogođen. | Greška u pojedinačnom izvještajnom šablonu; problem sa specifičnom kontrolnom tablom; greška u jednom radnom toku |
| P4 | Nizak | Minimalan uticaj na poslovanje. Kozmetičke greške, zahtjevi za informacijama ili poboljšanjima. | Vizuelni nedostaci u korisničkom interfejsu; zahtjevi za dokumentacijom; sugestije za poboljšanje |

Vremena odziva i rješavanja

| Nivo | Vrijeme odziva | Zaobilazno rješenje | Trajno rješenje | Eskalacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 30 minuta | 4 sata | 24 sata | Odmah - CTO/Direktor |
| P2 | 2 sata | 8 radnih sati | 3 radna dana | 4 sata - Menadžer usluge |
| P3 | 4 radna sata | 3 radna dana | 10 radnih dana | 2 radna dana - Menadžer usluge |
| P4 | 1 radni dan | N/A | 20 radnih dana | 5 radnih dana - Menadžer usluge |

Dostupnost sistema

| Metrika | Zahtjev |
| --- | --- |
| Dostupnost produkcionog sistema | 99,5% na mjesečnom nivou (mjereno izvan planiranih prozora za održavanje) |
| Dostupnost portala za entitete | 99,5% na mjesečnom nivou |
| Planirano održavanje | Maksimalno 8 sati mjesečno, u periodu 22:00-06:00 CET, uz obavijest SCMN-u minimum 5 radnih dana unaprijed |
| Recovery Time Objective (RTO) | 4 sata za produkciono okruženje |
| Recovery Point Objective (RPO) | 1 sat (maksimalan gubitak podataka u slučaju katastrofe) |
| Prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) | Minimum 720 sati |

Penali za neispunjenost SLA

| Kršenje SLA | Penal |
| --- | --- |
| Dostupnost ispod 99,5% ali iznad 99,0% | 5% mjesečne naknade za svaki započeti 0,1% ispod praga |
| Dostupnost ispod 99,0% | 15% mjesečne naknade + obavezno izvještavanje o uzrocima |
| Prekoračenje vremena odziva za P1 incident | 2% mjesečne naknade po incidentu |
| Prekoračenje vremena rješavanja za P1 incident | 5% mjesečne naknade po incidentu |
| Prekoračenje vremena odziva za P2 incident | 1% mjesečne naknade po incidentu |
| Nedostavljanje mjesečnog izvještaja u roku | 1% mjesečne naknade |