OBRAZAC 1  

ZETA ENERGY  DOO DANILOVGRAD
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 164
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 5
Mjesto i datum:  05.04.2021. godine 

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Zeta energy DOO Danilovgrad  objavljuje        



                                              TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 RADOVI  NA REKONSTRUKCIJI HIDROELEKTRANE GLAVA ZETE I UGRADNJA  ELEKTROMAŠINSKE OPREME 










Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 

1. [bookmark: _Toc62730553][bookmark: _Toc62730555]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude



2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora













3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je  340.000,00€, bez  PDV-a.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu u smislu vrste, svojstva, namjene, mjesta i vremena izvršenja ugovora, te stoga nije podijeljen po partijama. 


ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:
 ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU
 ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU
 ne

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE
 ne

ELEKTRONSKI KATALOG 
 ne
PONUDA SA VARIJANTAMA
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
Ne
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: 
  Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci;

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka ugradnje opreme do dana isteka garantnog roka. U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/2017 i 44/2018, 63/2018 i 11/2019“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 068/17), izvođač je dužan da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Izabrani ponuđač je dužan da u polisi navede da se odnosi na javnu nabavku shodno tenderskoj dokumentaciji broj 164 od 05.04.2021. godine za nabavku radova na rekonstrukciji hidroelektarne  Glava Zete i ugradnja elektromašinske opreme, da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.   Ako Izabrani ponuđač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa  navedenim zahtjevima, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

 Izabrani ponuđač je dužan da, najkasnije 24 časa prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja od 30 dana duži od dana isteka garantnog roka, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv. U slučaju aktiviranja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će izdavaocu garancije dostaviti nalaz Stručne komisije ili sudskog vještaka, koji će sadržati tačan broj dana neopravdanih zastoja i iznos utvrđene visine štete. Izdavalac garancije je dužan, bez protesta, realizovati iznos naknade štete utvrđen od strane Stručne komisije ili sudskog vještaka. Ovi uslovi i uslovi koji se tiču iznosa naknade za svaki dan neopravdanog zastoja u radu čine sastavni dio teksta garancije.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta:
1)	Cijena		70 bodova,
2)	Kvalitet	30 bodova.
	1. Podkriterijum cijena vrednovaće se na sljedeći način:
Najniže ponuđenoj cijeni (Cmin) dodjeljuje se maksimalan broj bodova 70.
Vrenovanje ponuda po kriterijumu cijena vrši se u odnosu na najniže ponuđenu cijenu, po formuli:
          C= (Cmin/Cp)x70
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniže ponuđena  cijena,
Cp –  ponuđena cijena.
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Podkriterijum kvalitet vrednovaće po osnovu dva elementa,  na sljedeći način:
2.1. Rok ugradnje i puštanja u rad:
Maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu je 20.
Minimalni rok je 60  od dana zaključenja ugovora, a maksimalni rok 120 dana od zaključenja  ugovora.
Ponuđač sa najkraćim  ponuđenim  rokom ugradnje  i puštanja u rad dobija maksimalni broj bodova, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova  po formuli:
K= Kmin/Kp*30
gdje je:
K-         Broj bodova za ponuđeni kvalitet - rok isporuke i ugradnje robe, 
Kmin -  Najniže ponuđeni rok za isporuku i ugradnju, 
Kp -      Ponuđeni rok za  isporuku i ugradnju.

2.2. Iskustvo u  izvođenju istih ili sličnih poslova:
 Maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu je 10.
Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koja ima najveći broj potvrđenih referenci na izvedenim istim ili sličnim radovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalni broj bodova po formuli:
K = Kp /Kmax x 10
gdje je:
Kp - broj potvrđenih referenci ponuđača,
Kmax - najveći broj potvrđenih referenci ponuđača. 

Potvrđene reference su reference ponuđača na izvođenju istovjetnih ili sličnih radova koje su potvrđene od strane investitora, odnosno korisnika izvedenih radova.
Pod istim ili sličnim radovima podrazumjevaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i puštanju u rad malih hidroelektrana izvedenih tokom prethodnih godina, ali ne duže od 5 godina računajući i 2021. godinu.
Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem potvrda o izvedenim radovima. 
Potvrda mora sadržati minimum sljedeće podatke: 
-	Naziv i sjedište investitora, odnosno korisnika radova, koji izdaje referencu;
-	Broj ugovora i datum zaključenja, opis radova, vrijednost ugovora, vrijeme realizacije ugovora i konstatacija da su radovi izvršeni blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka, koje je izveo ponuđač kome se izdaje referenca;
-	Kontakt osoba investitora, odnosno korisnika radova (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa). 
Potvrda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica investitora, odnosno korisnika radova i ovjerena pečatom.
U reference ponuđača uračunavaju se i reference člana zajedničke ponude i podugovarača koji će na predmetnoj nabavci biti angažovani za izvršenje određenog dijela radova.
Ponuđač dobija 0 bodova ako ne dostavi nijednu potvrdu ili nijednu potpunu (ne sadrži sve gore zahtijevane podatke) potvrdu o izvršenim radovima.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će, u slučaju sumnji u ispravnost potvrda o izvedenim radovima, zahtijevati od investitora, odnosno korisnika izvedenih radova da dostavi u formi originala ili ovjerene kopije zaključene ugovore i ovjerene situacije na osnovu kojih je vršeno plaćanje za radove koje je izveo izvođač radova kome je izdata referenca. U slučaju da investitor, odnosno korisnik izvedenih radova odbije zahtjev Naručioca, potvrda o izvedenim radovima se neće prihvatiti za potrebe vrednovanja ponuda.
3. Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+ K) biće izabran kao prvorangirani.



8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 06.05.2021.godine do 12:00 sati.[footnoteRef:9] [9:  Detaljno uputstvo o dostavljanju ponude preko ESJN-a može se naći na adresi www.ujn.gov.me] 

Otvaranje ponuda održaće se dana  06.05.2021.godine u 13:00 sati. 
 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na  garanciju ponude dostavlja se: 
· Neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Zeta Energy DOO Danilovgrad, glavica bb 81410 Danilovgrad, radnim danima od 10:00 do 13:00 sati,  zaključno sa 06.05.2021. godine do 12:00 sati, ili
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca  Zeta Energy DOO Glavica bb, 81410 Danilovgrad, zaključno sa danom 06.05.2021 godine do 12:00 sati.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:10] [10:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:11] [11:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


· [bookmark: _Toc62730566]Izabrani ponuđač je dužan da, nakon potpisivanja ugovora, dostavi Naručiocu na davanje saglasnosti detaljan dinamički plan izvodjenja radova, sačinjen u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova. 


·   Nadzorni organ kojeg imenuje Naručilac ovlašćen je da:
· kontroliše, kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kvalitet  robe koja se ugrađuje i da li Izabrani ponuđač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji;
· daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u tehničkoj dokumentaciji potrebnih za  izvođenje radova u skladu sa odredbama ugovora; 
· kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka objekta;
· vrši i druge poslove u vezi realizacije ugovora o javnoj nabavci koji spadaju u nadležnost i funkciju nadzora, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 

· Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izabranog ponuđača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora o javnoj nabavci ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. 

· [bookmark: _GoBack]Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izabranog ponuđača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

· Nadzorni organ ima pravo da naredi Izabranom ponuđaču da otkloni nedostatke u izvedenim radovima koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanih tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Ako Izabrani ponuđač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom  Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca, te navedene okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik. Ponovno izvođenje radova Izabrani ponuđač može nastaviti kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

· Ako se izmedju Nadzornog organa i Izabranog ponuđača pojave nesaglasnosti u pogledu robe koja se ugradjuje,  proizvod se daje na ispitivanje ovlašćenoj instituciji koju odrede Naručilac i Nadzorni organ, kako bi se utvrdilo da li  proizvod  odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća Izabrani ponuđač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. Proizvod za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom, Izabrani ponudjač mora o svom trošku da ukloni iz hidroelektrane, u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

·  Izabrani ponuđač je dužan da, prije uvođenja u posao, dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 

· Izabrani ponuđač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenim dokazima o ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje Ugovora o javnoj nabavci, tj. dokazima o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa dostavljenom Ponudom. Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izabrani izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje. Ako Izabrani ponuđač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa datim zahtjevima, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

· Izabrani ponuđač je dužan da izvodi   radove   koji je predmet ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, te vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

· Izabrani ponuđač je dužan da, po završenim radovima, povuče svoje zaposlene, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu i sami objekat na kome je izvodio radove.

· Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. 

· Obavještenje da su radovi završeni Izabrani ponuđač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

· Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorne strane će, preko svojih ovlašćenih predstavnika, u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.
· Sastavni dio ugovora o javnoj nabavci čine: izabrana ponuda, dinamički plan izvodjenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

· Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izabrani ponuđač: 
1) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara kvalitetu zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; 
2) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; 
3) za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka radova duže od 20 dana;
4) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci.

- Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, 
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke (član 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

· Izabrani ponuđač će jednostrano raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako Naručilac ne plaća Izabranom ponuđaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom o javnoj nabavci.

· Ukoliko dođe do raskida Ugovora o javnoj nabavci i prekida radova, Naručilac i Izabrani ponuđač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora o javnoj nabavci, odnosno do prekida radova.

· Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

· Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

· Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

· Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.


14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.











15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Zeta energy doo Danilovgrad
Broj: 146
Mjesto i datum: 30.03.2021.godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 5 iz Plana javne nabavke broj 466 od 29.01.2021 za nabavku radova na rekonstrukciji hidroelektrane Glava Zete i ugradnja elektromašinske opreme, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca : Dragan Vlahović
                  s.r.
Službenik za javne nabavke: Mirko Bjelica
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Tomislav Markićević
s.r.
                 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Bjelica Mirko
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Tomislav Markićević
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:Mara Bogavac
s.r.




16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.






