


OBRAZAC 1  

Opština Plužine
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 5
Mjesto i datum:Plužine,04.03.2022.
Zavodni broj: 01-426-137/2


Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Plužine objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3km i popravka udarnih rupa
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 























1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


I   Podaci o naručiocu

	Naziv naručioca:
Opština Plužine
	Lice/a za davanje informacija
Vera Lučić

	Adresa: 
Ul. “Lazara Sočice”  br.4
	Poštanski broj:
81435

	Sjedište:
Plužine
	PIB :  02027925


	Telefon:  040/ 271-103
069/157-783
	Faks:040/271-103


	E-mail adresa:
javnanabavka@pluzine.me
	Internet stranica: 
 www.pluzine.me




II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke
 Radovi

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

	Radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3km i popravka udarnih rupa




c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki
44113620 - Asfalt
45233140 - Radovi na putevima 

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina
Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina, jer je izvodjenje neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu i predmet nabavke nije moguće podijeliti na partije.




V Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se zaključno sa 03.06.2022. godine do 14:00 sati.

VI Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

 da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

VIII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 
1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: 
 za obavljanje djelatnosti, i
 stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da: 
 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i
 posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 
 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; 
 ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

- Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18; 063/18; 11/2019 i 82/2020) za obavljanje poslova  projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog Ministarstva;  
 

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: 
 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke:
· Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, u poslednjih 5 (pet) godina, a što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
 
Pod istim ili sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji puteva ili radovi na rekonstrukciji puteva;
 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; 
Privredni subjekat je dužan da posjeduje:minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage(kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke. Privredni subjekt je dužan da posjeduje: minimum jedno lice struke(djelatnost) građevinska, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
 posjeduje mehanizaciju,tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora; 
-Dokazuje se listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom.Privredni subjekat je dužan dostaviti dokaze o posjedovanju minimuma mehanizacije koja će biti angažovana na predmetu nabavke i to:Finišer 1 komad,grejder 1 komad,valjak guma/pegla 1 komad, valjak pegla/pegla 1 komada, valjak za tampon 1 komad, kamioni za prevoz asfalta i tampona 4 komada,prskalica za emulziju 1 komad,duvalica za otprašivanje 1 komad, sjekač asfalta 1 komad.
Za dokazivanje posjedovanja mehanizacije i opreme pored izjave privrednog subjekta neophodno je dostaviti neki od sledećih dokaza: kopija saobraćajne dozvole na ime privrednog subjekta (ili podugovarača), račun o kupovini, ugovor o zakupu mehanizacije i opreme ili ugovor o poklonu.


IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 odnos cijene i kvaliteta

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:2] [2:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1






	TRSA
Uređenje posteljice puta na postojećoj trasi puta u selu Trsa dužine 1 km. 
	Uređenje podrazumijeva djelimični iskop i nasipanje na trasi puta u cilju dovođenja posteljice puta u niveletu širine  4m.
           
Nakon planiranja izvršiti valjanje posteljice. 
	m2




	    



  4.000,00



   





	2
	TRSA
Izrada tamponskog sloja  debljine d = 20cm od drobljenog kamenog agregata granulacije 0,32-0,64 cm i zbijanje u skladu sa propisima. Nakon valjanja izvršiti ispitivanje nosivosti istog..
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz,ugradnju i ispitivanje tamponskog sloja na trasi puta.
Nosivost  tamponskog sloja mora da bude minimum 60Mpa.
	m2

	4.000,00

	3
	TRSA
Izrada gornjeg nosećeg stroja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm, širine 3,0m.  
	Cijena obuhvata: nabavku asfaltne mase, prevoz mase do mjesta  ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugrađivanje finišerom i valjanje.
	m2

	3.000,00

	4
	TRSA
Izrada bankina od drobljenog kamena granulacije od 0-32mm
širine 0,50m sa obje strane asfalta
	Cijena obuhvata nabavku, transport, ugradnju i valjanje tampona uz ivicu asfalta da bi se dobila bankina tražene širine .
	m3
	100,00

	5
	STOLAC
Uređenje posteljice puta na postojećoj trasi puta u selu Stolac dužine 1km. 
	

Uređenje podrazumijeva djelimični iskop i nasipanje na trasi puta u cilju dovođenja posteljice puta u niveletu širine  4m.
           
Nakon planiranja izvršiti valjanje posteljice.
	m2

	4.000,00

	6
	STOLAC
Izrada tamponskog sloja d = 20cm od drobljenog kamenog agregata granulacije 0,32-0,64 cm i zbijanje u skladu sa propisima. Nakon valjanja izvršiti ispitivanje nosivosti istog..
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz,ugradnju i ispitivanje tamponskog sloja na trasi puta.
Nosivost  tamponskog sloja mora da bude minimum 60Mpa.
	m2

	4.000,00

	7
	STOLAC
Izrada gornjeg nosećeg stroja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm, širine 3,0m.  

	Cijena obuhvata: proizvodnju ili nabavku asfaltne mase, prevoz mase do mjesta  ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugrađivanje finišerom i valjanje.
	m2

	3.000,00

	8
	STOLAC
Izrada bankina od drobljenog kamena granulacije od 0-32mm
širine 0,50m sa obje strane asfalta
	Cijena obuhvata nabavku, transport, ugradnju i valjanje tampona uz ivicu asfalta da bi se dobila bankina tražene širine .
	m3
	100,00

	9
	BREZNA
Uređenje posteljice puta na postojećoj trasi puta u selu Donja Brezna dužine 1km, 

	Uređenje podrazumijeva djelimični iskop i nasipanje na trasi puta u cilju dovođenja posteljice puta u niveletu širine  4m.
           
Nakon planiranja izvršiti valjanje posteljice.
	m2
	4.000,00

	10
	BREZNA
Izrada tamponskog sloja d = 20cm od drobljenog kamenog agregata granulacije 0,32-0,64 cm i zbijanje u skladu sa propisima. Nakon valjanja izvršiti ispitivanje nosivosti istog.
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz,ugradnju i ispitivanje tamponskog sloja na trasi puta.
Nosivost  tamponskog sloja mora da bude minimum 60Mpa.
	m2

	4.000,00

	11
	BREZNA
Izrada gornjeg nosećeg stroja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm, širine 3,0m.


	Cijena obuhvata: proizvodnju ili nabavku asfaltne mase, prevoz mase do mjesta  ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugrađivanje finišerom i valjanje.
	m2

	3.000,00

	12
	BREZNA
Izrada bankina od drobljenog kamena granulacije od 0-32mm
širine 0,50m sa obje strane asfalta
	Cijena obuhvata nabavku, transport, ugradnju i valjanje tampona uz ivicu asfalta da bi se dobila bankina tražene širine .
	m3
	100,00

	13
	BREZNA
Nabavka prevoz i ugradnja AB cijevi za odvodnju atmosferskih voda sa trupa puta, sa izradom ulazne i izlazne glave propusta.

	AB cijevi su prečnika Ø600/1000mm za izradu dva propusta dužine po 6 m, sa izradom ulazne i izlazne glave propusta.
	m
	12

	14
	SELJANI
Uređenje posteljice puta na postojećoj trasi u selu Seljani dužine 0,8km. 
	Uređenje podrazumijeva djelimični iskop i nasipanje na trasi puta u cilju dovođenja posteljice puta u niveletu širine  4m.
           
Nakon planiranja izvršiti valjanje posteljice.
	m2
	3.200,00

	15
	SELJANI
Izrada tamponskog sloja d = 20cm od drobljenog kamenog agregata granulacije 0,32-0,64 cm i zbijanje u skladu sa propisima. Nakon valjanja izvršiti ispitivanje nosivosti istog.
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz,ugradnju i ispitivanje tamponskog sloja na trasi puta.
Nosivost  tamponskog sloja mora da bude minimum 60Mpa.
	m2
	3.200,00

	16
	SELJANI
Izrada gornjeg nosećeg stroja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm, širine 3,0m.

	Cijena obuhvata:  nabavku asfaltne mase, prevoz mase do mjesta  ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugrađivanje finišerom i valjanje. 
	m2
	2.400,00

	17
	SELJANI
Izrada bankina od drobljenog kamena granulacije od 0-32mm
širine 0,50m sa obje strane asfalta
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz, ugradnju i valjanje tampona uz ivicu asfalta da bi se dobila bankina tražene širine .
	m3
	80,00

	18
	RAVNO-POLJANA
Uređenje posteljice puta na postojećoj trasi puta u selu Ravno dužine 2,5km. 
	Uređenje podrazumijeva djelimični iskop i nasipanje na trasi puta u cilju dovođenja posteljice puta u niveletu širine  4m.
           
Nakon planiranja izvršiti valjanje posteljice.
	m2

	10.000,00

	19
	RAVNO-POLJANA
Izrada tamponskog sloja d = 20cm od drobljenog kamenog agregata granulacije 0,32-0,64 cm i zbijanje u skladu sa propisima. Nakon valjanja izvršiti ispitivanje nosivosti istog.
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz,ugradnju i ispitivanje tamponskog sloja na trasi puta.
Nosivost  tamponskog sloja mora da bude minimum 60Mpa.
	m2

	10.000,00

	20
	RAVNO-POLJANA
Izrada gornjeg nosećeg stroja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22 debljine d=6cm, širine 3,0m.

	Cijena obuhvata:  nabavku asfaltne mase, prevoz mase do mjesta  ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu, ugrađivanje finišerom i valjanje.
	m2

	7.500,00

	21
	RAVNO-POLJANA
Izrada bankina od drobljenog kamena granulacije od 0-32mm
širine 0,50m sa obje strane asfalta
	Cijena obuhvata nabavku, prevoz, ugradnju i valjanje tampona uz ivicu asfalta da bi se dobila bankina tražene širine .
	m3
	250,00

	22
	PORAVKA UDARNIH RUPA I OŠTEĆENJA NA PUTU STABNA-RAVNO
Nabavka  materijala i izrada  sloja  za izravnanje prosječne debljine d=3 cm   od asfalt-betona AB 11. Izravnjenje  kolovoza izvršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza
	Cijena obuhvata:  nabavku asfaltne mase, prevoz  mase do mjesta ugradnje,
mehanizaciju, radnu snagu, čišćenje kolovoza, prskanje emulzijom,ugrađivanje finišerom i valjanje.
	t
	60

	23
	PORAVKA UDARNIH RUPA I OŠTEĆENJA NA PUTU STABNA-RAVNO
Nabavka  materijala i izrada  habajućeg sloja  asfalta d=4  cm   od  asfalt-betona AB 11. Presvlačenje  kolovoza izvršiti finišerom u cijeloj širini kolovoza. 
	Cijena obuhvata: nabavku asfaltne mase, prevoz  mase do mjesta ugradnje, mehanizaciju, radnu snagu,prskanje emulzijom, ugrađivanje finišerom i valjanje.   
	m2

	900,00



Moguć je obilazak lokacija radnim danima od 11:00 do 15:00 sati u periodu od 14.03.2022 godine do 25.03.2022. godine,uz prethodnu najavu minimum 24 sata ranije. 
Kontakt lice: Bojan Bujišić, telefon:069/206 660

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora


  Mjesto izvršenja ugovora su lokalni putevi u Opštini  Plužine.
 Rok plaćanja je: do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca i nadzornog organa.
  Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se uplatom na žiro račun Izvođača putem ovjerenih privremenih situacija i konačnog obračuna. 
  Garantni rok: Ponuđač daje garanciju od 2 godine za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora . Garantni rok počinje teći od dana primopredaje radova. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane Naručioca.
 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:  Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja stručnog nadzora i obilaskom gradilišta od strane ovlašćenih lica Naručioca. 
 Rok izvršenja ugovora je _____(najviše 100 dana) dana od dana uvođenja izvođača u posao.

[bookmark: _Toc62730555]3.DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 413.000,00€;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:5] [5:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Radovi predstavljaju jedinstvenu cjelinu. 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne
[bookmark: _Toc62730556]4.NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti:Nije primjenljivo.
[bookmark: _Toc62730557]5.OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 

[bookmark: _Toc62730558]6.SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Garancija za dobro izvršenje ugovora mora da ima važnost do primo-predaje radova. Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova.

[bookmark: _Toc62730559]7.METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 


Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu  odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke,vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova 90
2. Parametar: Kvalitet (K) ...............maksimalan broj bodova   10 

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponuđena cijena bez PDV) ×90

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 

2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, podijeli se sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova za ovaj podkriterijum (10 bodova) po formuli: 
Broj bodova (K)=(Kmin/Kp) x 10 
Kmin-najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, Kp-ponuđeni rok za izvođenje radova;
Napomena: Ponuđeni rok ne može biti veći od  100 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

[bookmark: _Toc62730560]8.JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

[bookmark: _Toc62730561]9.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 04.04.2022. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  04.04.2022. godine u 12:30 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Lazara Sočice br. 4, Plužine
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi adresi ul. Lazara Sočice br. 4, Plužine 81435 Plužine, radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 04.04.2022. godine do 12:00 sati. 
· Otvaranje dijela ponude koji se odnosi na garanciju ponude odžaće se dana 04.04.2022. godine u 12:30 h u kancelariji Službenika za javne nabavke III sprat zgrade Opštine Plužine .

[bookmark: _Toc62730562]10.USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

[bookmark: _Toc62730563]11.TAJNOST PODATAKA
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]12.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730565]13.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

Naručilac je dužan da:
-blagovremeno, pisanim putem, obavijesti izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije pet dana prije početka izvođenja ovih radova;
-blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora  privremene situacije i okončanu situaciju, koje se dostave Naručiocu, po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Izvodjač je dužan da:
-ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
-ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;
-ugovorene radove vrši preko imenovanog ovlašćenog inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
-u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.
U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. 
Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.
Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.
Naručilac i izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.
U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora. 
U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvodjač je dužan da  u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. 
Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa. 
U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora. 
Izvođač daje garanciju od 2 godine za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora . Garantni rok počinje teći od dana primopredaje radova. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane Naručioca.
Ako izvođač bez krivice naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 5‰ (pet promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.
Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni posao.
Ako naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je izvođač dužan da plati naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade štete.
Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 
Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 
 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.[footnoteRef:10] [10:  Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije] 



[bookmark: _Toc62730566]14.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.



















[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]15.IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Crna Gora
Opština Plužine
Broj: 01-426-137/1
Mjesto i datum: Plužine, 25.02.2022.


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 




Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 5 iz Plana javne nabavke broj 01-426-45 od 27.01.2022.g. za nabavku radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3km i popravka udarnih rupa nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Mijuško Bajagić
    s.r.              
                                 Službenik za javne nabavke Vera Lučić 
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mileva Radojičić
s.r.
                 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vladimir Knežević
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vera Lučić
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Bojan Bujišić
s.r.















[bookmark: _Toc62730568]16.UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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