OPŠTINA PLJEVLJA 								    Obrazac 1

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove,

saobraćaj i vode

Broj: 06-426/22-______/2

Mjesto i datum: Pljevlja, 26.04.2022. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovodjenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 102/20), Opština Pljevlja, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

J 07/22

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Pljevlja | Lice/a za davanje informacija: Smail Hrelja |
| --- | --- |
| Adresa: Ulica kralja Petra I br. 48 | Poštanski broj: 84210 |
| Sjedište: Pljevlja | PIB: 02019868 |
| Telefon: 069/943-578 | Faks: 052/300-188 |
| E-mail adresa: smail.hrelja@pljevlja.com | Internet stranica: www.pljevlja.me |

II  Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Čišćenje korita rijeke Breznice i odvoz materijala  (komunalnog i nekomunalnog otpada)

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 24.793,38 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| Rb. | OPIS | Količina | Jedinica mjere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pravljenje pristupnog puta od tamponskog materijala u dužini od 500m.Tampon se nabavlja iz majdana koji odredi investitor.U cijenu ulazi priprema transport ne dalji od 15 km i ugradnja.Nakon završetka radova sanirati put ukoliko je oštećen od upotrebe transportom izravnjanjem grejderom ili utovarnom lopatom.Obračun po m3 napravljenog puta. | 800 |  | m3 |
| 2 | Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima prečnika do10 cm i granja sa rijetko obrasle površine-mašinski. Obračun po m2 | 1000 |  | m2 |
| 3 | Jedinična cijena radnog sata bagera na iskopu materijala IV i V kategorije sa dohvatom ruke do 10,00m kapaciteta kašike 1,8m3,sa profilnom i nagibnom korpom snage 105Kw. Dati jedičnu cijenu radnog sata mašine.Obračun po mh/h. | 10 |  | sat |
| 4 | Čišćenje korita rijeke Breznice sa bagerom dohvatom ruke do 10,00m kapaciteta kašike 1,8m3,sa profilnom i nagibnom korpom snage 105Kw. Dati jedičnu cijenu radnog sata mašine.Obračun po mh/h | 10 |  | sat |
| 5 | Odvoz drveća i niskog rastinja na deponiju.Obračun po m3 odvezenog materijala. | 50 |  | m3 |
| 6 | Sječa stabala.Obračun kom. | 100 |  | kom |
| 7 | Utovar i odvoz materijala (komunalnog i nekomunalnog otpada) koji se nalazi uz obalu rijeke Breznice na deponiju.Obračun po m3. | 2000 |  | m3 |
| 8 | Uređenje i škarpiranje materijala sa profilnom i nagibnom korpom sa dohvatom ruke do 10,00m kapaciteta kašike 1.8 m3.Obračun po m2. | 1500 |  | m2 |
| 9 | Nabavka i ugradnja PP korugovane cijevi L=6m Ø 300 i luk 90˚ | 1 |  | kom |

Radovi će se izvoditi do utroška predviđenih finansijskih sredstava.

VI Način plaćanja

Virmanski.

VII Rok izvođenja radova:

30 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  			                         broj bodova  	  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 04.05.2022 godine do 09:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  04.05.2022. godine, u 09:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana

XI Druge informacije

Ponudu sačiniti u skladu sa zahtjevom, bez uračunatog PDV-a. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač potpisuje Izjavu (Obrazac br. 2) kojim garantuje da ispunjava uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije dokaza: - da je regostrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke; - da je izmirio poreze I doprinose do dana otvranja ponuda; - uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava o neosuđivanosti pravnog i odgovornog lica

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

Blažo Šubarić 	                                                                     mr Zoran Čolović

___________________	                                                               ___________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN