OBRAZAC 1  

Naručilac: Ministarstvo finansija 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 4/2022 
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 2
Podgorica, 26.9.2022. godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) Ministarstvo finansija objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Usluge održavanja integrisanog informacionog sistema 
državnog trezora - SAP 



Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 





















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 85.000,00 €

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet nabavke su usluge održavanja informacionog sistema državnog trezora - SAP, nije podeljen na partije jer predstavlja jedinstvenu tehničku cjelinu.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenljivo

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenljivo

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenljivo

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom 8 dana dužim od ugovorenog roka.
6. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.
Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:
 najniža ponuđena cijena (C)			           broj bodova  70 
 kvalitet  (K)						           broj bodova  30
 parametar najniža ponuđena cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 70 bodova
Bodovi za parametar najniža ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena, koja dobija maksimalan broj bodova – 70 bodova.
· Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
           C= (Cmin/ Cp) x 70
      Cmin – najniža ponuđena cijena 
  Cp   – ponuđena cijena 
 parametar kvalitet (K) – iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke vrednovaće se na sljedeći način – ukupno 30 bodova

Kao osnova za vrednovanje uzimaju se reference osoblja angažovanog na projektu. Naručilac je u cilju vrednovanja odredio da se za parametar kvalitet uvedu dodatni elementi, na način što se za svaki element utvrdi određeni broj bodova tako da njihov zbir daje maksimalan broj bodova predviđen po ovom parametru (30 bodova), i to:
a) Konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke (K1) – najmanje jedno lice, izračunava se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima broj uspješno realizovanih projekata koji uključuju implementaciju, nadogradnju ili održavanje SAP poslovnih sistema u kojima je lice učestvovalo kao SAP konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula (najmanje 2 projekta): ukupno 10 bodova
Broj uspješno realizovanih projekata u kojima je lice učestvovalo kao konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke će se bodovati na sljedeći način:
          - Najveći broj uspješno realizovanih projekata u kojima je lice učestvovalo kao konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke dobija maksimalni broj bodova (10 bodova)
          - Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
      	K1= (Kp/Kmax) x 10
Kp –  broj uspješno realizovanih projekata u kojima je lice učestvovalo kao konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke
Kmax – najveći ponuđeni broj uspješno realizovanih projekata u kojima je lice učestvovalo konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke 
Parametar se dokazuje prilaganjem potvrde o uspješno izvršenim uslugama koji uključuju implementaciju, nadogradnju ili održavanje SAP poslovnih sistema u kojima je lice učestvovalo kao konsultant za održavanje funkcionalnosti SAP modula koji su predmet nabavke tokom prethodnih godina ali ne duže od deset godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

b) SAP tehnički konsultant (K2) – najmanje jedno lice, izračunava se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant na poslovima implementacije, nadogradnje ili održavanja tehničke infrastrukture SAP poslovnih sistema - sistem i baza podataka (najmanje 2 projekta): ukupno 10 bodova.
Broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant će se bodovati na sljedeći način:
- Najveći broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant dobija maksimalni broj bodova (10 bodova)
- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
      	K2= (Kp/Kmax) x 10
Kp –  broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant 
Kmax – najveći broj ponuđenih uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant
Parametar se dokazuje prilaganjem potvrde o uspješno izvršenim uslugama u u kojima je lice učestvovalo kao SAP tehnički konsultant na poslovima implementacije, nadogradnje ili održavanja tehničke infrastrukture SAP poslovnih sistema (sistem i baza podataka), tokom prethodnih godina ali ne duže od deset godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
c) Konsultant za administraciju i održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema (K3) - najmanje jedno lice, izračunava se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima broj uspješno realizovanih projekata implementacije, nadogradnje ili održavanja informacionih sistema u kojima je lice učestvovalo kao tehnički konsultant za implementaciju ili održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema (najmanje 2 projekta): ukupno 10 bodova.
          Broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao tehnički konsultant će se bodovati na sljedeći način:
- Najveći broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao konsultant za administraciju i održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema dobija maksimalni broj bodova (10 bodova)
            - Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
      	K3= (Kp/Kmax) x 10
Kp –  broj uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao konsultant za administraciju i održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema
Kmax – najveći broj ponuđenih uspješno realizovanih projekata na kojima je lice učestvovalo kao konsultant za administraciju i održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema
Parametar se dokazuje prilaganjem potvrde o uspješno izvršenim uslugama u projektima implementacije, nadogradnje ili održavanja informacionih sistema, u kojima je lice učestvovalo kao konsultant za implementaciju ili održavanje sistemskog virtuelnog okruženja i infrastrukture neophodne za funkcionisanje sistema, tokom prethodnih godina ali ne duže od deset godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje će se vršiti za ponuđene parametre iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti. 
[bookmark: _Toc62730560]7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
  engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:
- tehničke karakteristike u dijelu opisa predmeta nabavke, koje je Naručilac naveo na engleskom jeziku.
- traženi sertifikati u pogledu ispunjavanja uslova stručno - tehničke sposobnosti  mogu biti na engleskom jeziku.

[bookmark: _Toc62730561]8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.10.2022. godine do 14:30 sati.

Otvaranje ponuda preko ESJN-a održaće se dana 14.10.2022. godine u 14:30 sati. 

 Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposredno podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Stanka Dragojevića br. 2;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Stanka Dragojevića br. 2 (s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude), 

radnim danima od 9:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 14.10.2022. godine od 9:00 do 14:30 sati.

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana 14.10.2022. godine u 14:45 sati u prostorijama Ministarstva finansija, na adresi Bulevar Stanka Dragojevića br.2, kancelarija broj 120, III sprat.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača uz dostavljeno ovlašćenje.
[bookmark: _GoBack]Iz razloga hitnosti Naručilac je skratio rok za dostavljanje ponuda, u skladu sa zakonom. Smatramo da je rok od 18 dana dovoljan da se sakupi sva potrebna dokumentacija, naročito imajući u vidu da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje izjavom privrednog subjekta.
Obrazloženje za skraćenje roka:
Informacioni sistem u državnom trezoru (SAP) jedan od vitalnih informacionih sistema u državi koji kontroliše izvršavanje budžeta, a obzirom da aktuelni ugovor brzo ističe, potrebno je hitno obezbijediti kontinuitet u njegovom održavanju. Brojni faktori uticali su i na samo pokretanje postupka, između ostalog i poslednji veliki cyber napad koji je odložio objavljivanje ove tenderske dokumentacije.
[bookmark: _Toc62730562]9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

[bookmark: _Toc62730563]10. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

[bookmark: _Toc62730564]11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
Dio ponude koji se odnosi na Garanciju ponude, koji se dostavlja neposredno ili putem pošte, dostavlja se u zatvorenom omotu (koverat i slično). Na omotu se navodi: naznaka "Garancija ponude", broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište i adresa ponuđača i tekst "ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

[bookmark: _Toc62730565]12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Obaveze ugovornih strana
Izvršilac se obavezuje:
- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da sistemsku i funkcionalnu podršku, koja se sastoji od korektivnih mjera koje se tiču rješavanja problema u operativnom radu, pruža u skladu sa prioritetima koji će biti definisani u prilogu ugovora;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem Izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka.

Naručilac se obavezuje:
- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao, što podrazumijeva obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla;
- da izvrši plaćanje za usluge koje su predmet ovog Ugovora, na način preciziran u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Prava intelektualne svojine
Ugovorne strane su saglasne da Naručilac isplatom ugovorene cijene održavanja u cjelosti stiče sva prava iskorišćavanja produkata održavanja razvijenih od strane Izvršioca za potrebe izvršenja ovog Ugovora.
Izvještavanje
Ugovorne strane su saglasne da će Izvršilac biti u obavezi tokom čitavog trajanja ovog Ugovora da jednom mjesečno redovno izvještava Naručioca o detaljima izvršenih usluga koje su predmet ovog Ugovora. Izvještaji moraju sadržati detalje rješenja za svaki upućeni zahtjev. Ukoliko se radi o preventivnim aktivnostima Izvršilac treba da dostavi rezultate i predloge za eventualna poboljšanja ili promjene u cilju poboljšavanja performasi ili izbjegavanja potencijalnih grešaka i problema. Stručno osoblje koje odredi Naručilac će u slučaju da iz redovnih izvještaja utvrdi određene nepravilnosti, zatražiti od Izvršioca preduzimanje svih mjera u pravcu njihovog pravovremenog korigovanja. Izvršilac je dužan da postupi po primjedbama stručnog osoblja, u roku od 3 dana od dana kada je zapisnički konstatovana uočena nepravilnost. 
Pored izvještavanja, Izvršilac će biti u obavezi da Naručioca informiše i o nastupanju nepredviđenih okolnosti koje se mogu javiti tokom realizacije ovog Ugovora, a koje se na bilo koji način odnose, ili se mogu odnositi na realizaciju prava i obaveza definisanih ovim Ugovorom.

Ugovorne kazne
Ugovorne kazne su:
· Ukoliko sistem, u toku jednog mjeseca, nije bio u funkciji više od jednog radnog dana izvršiće se smanjenje fakture za taj mjesec u visini od 20%;
· Ukoliko sistem, u toku jednog mjeseca, nije bio u funkciji više od dva radna dana izvršiće se smanjenje fakture za taj mjesec u visini od 30%.

Ugovorne kazne se neće uzimati u obzir ukoliko je greška nastala pod uticajem više sile ili kvara izvan uticaja Izvršioca, kao i kvara nastalog usljed greške Naručioca.
Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi ugovoreni posao i to u roku do 10 dana od dana utvrđene maksimalne ugovorne kazne iz stava 1 ovog člana, u suprotnom će se smatrati ne izvršavanjem ugovorene obaveze.
Naknada štete
Ukoliko Izvršilac, namjerno ili krajnjom nepažnjom, postupi suprotno odredbama Ugovora, a zbog toga dođe do neoperativnosti i nefunkcionisanja softverskog rješenja, te zbog toga Naručilac pretrpi štetu, dužan je da prouzrokovanu štetu nadoknadi.

Procjenu uzroka štete izvršiće Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Izvršioca. Ukoliko Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Izvršioca utvrdi da je uzrok nastale štete neispunjavanje ugovrnih obaveza, Naručilac će imati pravo na naknadu štete i na raskid ovog Ugovora.

Raskid ugovora
Ugovor se raskida ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ broj 74/19).
Bitnom izmjenom ugovora iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
1) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
2) izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
3) izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
4) promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ broj 74/19);
5) dođe do promjene partnerskog statusa u kompaniji tokom trajanja ugovora, definisanog u posebnim uslovima u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, a Izvršilac ne obezbijedi u roku od 10 dana kontinuitet i ne dostavi ugovor sa podugovaračem koji zadovoljava navedene uslove;
6) ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“ broj 74/19).

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz ovog člana, otkazni rok je 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.
Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz ugovora.

Zaštita poslovnih interesa i čuvanje poslovne tajne
Ugovorne strane se obavezuju da sa pažnjom dobrog privrednika čuvaju i štite poslovne interese druge ugovorne strane, koje proizilaze iz ovog Ugovora, kao i da u obostranom interesu rade na unapređenju svojih odnosa.
Izvršilac se obavezuje na čuvanje svih podataka iz predmeta nabavke, te da iste ni na koji način neće učiniti dostupnim trećim licima bez saglasnosti Naručioca.
Ostali elementi ugovora
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ broj 74/19) ništav je.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.




[bookmark: _Toc62730566]13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkas
nije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Ministarstvo finansija 
Broj: 27-426/22-20235/2
Podgorica, 4.8.2022. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 2 iz Plana javne nabavke broj 27-426/22-16562/1 od 21.6.2022. godine za nabavku usluga održavanja integrisanog informacionog sistema državnog trezora - SAP, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


                         Ovlašćeno lice naručioca:                                  v.d. Sekretarka 
                                                                                              Ana Raičević
       s.r.


                                    Službenik za javne nabavke:             Sanja Bakić
         s.r.


                Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:

                                                                         Generalni direktor Direktorata državnog trezora
                                                                                                                         Novica Vuković
                  	       		  s.r.

                                                                                                 
                
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Zorica Tadić,
        
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Sanja Bakić,
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Ljeposava Pavlović,
[bookmark: _Toc62730568]15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.


